附件1

苍溪县2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划表

| 序号 | 建设地点 |  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 （万元） | 其中申请中央预算内投资（万元） | 拟建成 年份 | 计划发放劳务报酬（万元） |  | 预计带动当地农村群众务工情况（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县 | 乡镇 |  |  |  |  |  |  | 金额 | 劳务报酬发放占比 |  |  |
| 1 | 苍溪县 | 云峰镇 | 苍溪县云峰镇紫阳村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 新建 | 排灌沟渠疏浚整治12.9千米；山坪塘修缮4口；新建挡土墙3处；新建蓄水池2口；新建1.5米宽至4.5米宽村组道路10.9公里。 | 854 | 793 | 2026 | 339 | 42.75% | 269 |  |
| 2 | 苍溪县 | 云峰镇 | 苍溪县云峰镇石家坝社区2026年特色旅居村以工代赈项目 | 新建 | 排灌沟渠疏浚整治10.6千米；山坪塘修缮5口；新建挡土墙2处；新建蓄水池4口；新建3米宽至4.5米宽村组道路8.8公里。 | 873 | 797 | 2026 | 347 | 43.54% | 248 |  |
| 3 | 苍溪县 | 亭子镇 | 苍溪县亭子镇清河村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 新建 | 新建4.5米宽村组道路5.6公里；山坪塘修缮10口，排沟灌渠疏浚整治3.3千米。 | 716 | 662 | 2026 | 282 | 42.6% | 205 |  |
| 4 | 苍溪县 | 白山乡 | 苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目 | 新建 | 排灌沟渠疏浚整治17.11千米；山坪塘修缮10口，扩建1.5米宽村组道路3.62公里。 | 803 | 741 | 2026 | 363 | 48.99% | 282 |  |