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苍溪县2026年第一批以工代赈中央预算内投资计划表                                                               
	序号
	建设地点
	项目名称
	建设 
性质
	建设规模
	总投资
（万元）
	其中申请中央预算内投资（万元）
	拟建成
年份
	计划发放劳务报酬（万元）
	预计带动当地农村群众务工情况（人）
	备注

	
	县
	乡镇
	
	
	
	
	
	
	金额
	劳务报酬发放占比
	
	

	1
	苍溪县
	云峰镇
	苍溪县云峰镇紫阳村2026年特色旅居村以工代赈项目
	新建
	排灌沟渠疏浚整治12.9千米；山坪塘修缮4口；新建挡土墙3处；新建蓄水池2口；新建1.5米宽至4.5米宽村组道路10.9公里。
	854
	793
	2026
	339
	42.75%
	269
	

	2
	苍溪县
	云峰镇
	苍溪县云峰镇石家坝社区2026年特色旅居村以工代赈项目
	新建
	排灌沟渠疏浚整治10.6千米；山坪塘修缮5口；新建挡土墙2处；新建蓄水池4口；新建3米宽至4.5米宽村组道路8.8公里。
	873
	797
	2026
	347
	43.54%
	248
	

	3
	苍溪县
	亭子镇
	苍溪县亭子镇清河村2026年特色旅居村以工代赈项目
	新建
	新建4.5米宽村组道路5.6公里；山坪塘修缮10口，排沟灌渠疏浚整治3.3千米。
	716
	662
	2026
	282
	42.6%
	205
	

	4
	苍溪县
	白山乡
	苍溪县白山乡宝寨村2026年消费帮扶优质产区以工代赈项目
	新建
	排灌沟渠疏浚整治17.11千米；山坪塘修缮10口，扩建1.5米宽村组道路3.62公里。
	803
	741
	2026
	363
	48.99%
	282
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