附件1：

苍溪县2021年撤并建制村畅通工程实施方案

按照省委省政府关于做好乡村行政区划调整改革“后半篇”文章决策部署，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于严格规范村庄撤并工作的通知》（中办发﹝2020﹞39号）和四川省交通运输厅公路局《关于下达2021年撤并建制村畅通工程建设任务的通知》文件精神及县委县政府相关要求，结合我县乡村行政区划调整改革实际及农村交通建设发展现状，特制定本实施方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记“人民至上”理念，聚焦“两项改革”后出现的新需求，按照“基础设施建设不削弱、基本公共服务不降低”的要求，全面推动撤并建制村直连道路建设。提升农村交通运输服务水平，服务乡村振兴，持续巩固深化全县乡镇行政区划调整和村级建制调整改革成果。

二、建设地点及规划原则

（一）建设地点

百利镇、白鹤乡、白桥镇、白山乡、白驿镇、东青镇、东溪镇、高坡镇、河地镇、唤马镇、黄猫垭镇、漓江镇、陵江镇、龙山镇、龙王镇、彭店乡、歧坪镇、三川镇、石马镇、亭子镇、文昌镇、五龙镇、永宁镇、鸳溪镇、元坝镇、月山乡、岳东镇、云峰镇、运山镇、浙水乡等30个乡镇112个建制村、社区。

（二）规划原则

充分考虑路网连接、社会经济效益等因素,规划建设被撤建制村到并入建制村道路和群众关注最迫切、影响最直接、反映最强烈的道路。

三、项目建设规模及标准

（一）建设规模

实施撤并建制村畅通工程255.19公里，其中新建道路52.44公里，窄路面加宽183.24公里，破损路面修复19.51公里。

（二）技术标准

撤并建制村畅通工程：四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，面层厚度不小于20厘米，两侧设置土路肩，路肩宽度不小于0.5米;路面结构为水泥砼路面，28天抗压强度不小于25MPa；标志标牌等齐全。

村组道路建设工程：四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，面层厚度不小于20厘米，两侧设置土路肩，路肩宽度不小于0.5米; 每公里规范设置错车道，数量不少于3处。路面结构为水泥砼路面，28天抗压强度不小于25MPa；标志标牌等齐全。

破损路面修复及窄路面加宽项目，水泥砼路面28天抗压强度不小于25MPa。

（三）计划下达

县农村公路规划建设管理中心将计划下达给乡镇；计划下达后，项目所在地乡镇到县农村公路规划建设管理中心领取项目建设地理位置图。

（四）工期安排

2021年6月开工，9月底全面完工。

四、实施方式

工程项目由所在地乡镇人民政府组织实施。各项目业主单位要严格执行工程建设基本程序，不得擅自变更建设地点（按照项目建设地理位置图施工）、变更投资、减少或增大规模，降低建设标准等。

五、估算投资及资金来源

估算总投资6528.12万元,其中新建道路2685.02万元，窄路面加宽3014.85万元，破损路面修复828.25万元；资金来源为统筹整合上级农村公路建设资金等。道路路基建设不足资金及实施路面两侧土路肩资金由乡镇人民政府解决。

六、项目管理

（一）部门及乡镇职责

县交通运输局：负责项目行业监管。

县发展和改革局：负责项目建设程序管理。

县财政局：负责项目资金的监管、拨付。

县农村公路规划建设管理中心：负责工程技术指导工作，督促相关乡镇人民政府做好工程质量、安全、进度等工作；出具项目建设地理位置图。

乡镇人民政府：负责辖区内工程质量、安全、进度、建设基本程序、信访维稳等相关工作；按规定对实施项目进行投资评审并编制项目实施方案。

（二）项目变更

工程项目因特殊原因需要变更的，由项目乡镇人民政府按规定填报项目变更审批表，报县农村公路规划建设管理中心核实后，报县交通运输局审批，审批后方可组织实施。

（三）交（竣）工验收

按照合同约定的工程量各项内容已全面完工，乡镇人民政府牵头项目村民委员会对路基工程的数量、质量进行验收并做好质量评定，同时负责整个项目的初验工作。初验合格后报苍溪县农村公路规划建设管理中心统一组织验收，所有工程项目交（竣）工验收合并进行。

（四）项目资料

施工单位及村民委员会按规定填报工程交（竣）工验收资料报乡镇人民政府，乡镇人民政府负责审核及归档管理。

（五）资金拨付

工程项目交（竣）工验收合格后，乡镇人民政府提供必要的报账资料，由县农村公路规划建设管理中心及县交通运输局审核合格后，按不超过（含）总投资的80%拨付给施工单位，剩余资金待项目审计及保修期期满无质量问题后按相关规定拨付。

（六）项目审计

所有工程项目完工后，由项目业主单位组织开展项目审计工作。

（七）固投申报

所有工程项目固定资产投资由县交通运输局负责申报入库，各乡镇人民政府负责配合提供申报入库相关材料。

附件3：

苍溪县XX乡（镇）XX村

2021年撤并建制村畅通工程

交

（竣）

工

验

收

资

料

2021年  月

目    录

1、乡（镇）人民政府交（竣）工验收请示

2、建设计划文件

3、乡镇投资评审明细表及实施方案

4、建设方式全套资料

5、施工合同

6、路基（隐蔽）工程现场收方计量表（影像资料）

7、路基工程交工验收表

8、路面工程收方计量表

9、工程决算书

10、交工验收表

11、验收委员会名单

12、水泥混凝土配合比检测报告

13、道路建设影像资料（施工前、中、后影像资料）

14、工程竣工图

15、水泥混凝土强度试验检测报告

16、质量保修期保证书

苍溪县XX乡（镇）人民政府文件

xx府xx号                                签发人：xxx

苍溪县XX乡（镇）人民政府

关于2021年撤并建制村畅通工程交(竣)工验收的请示

县农村公路规划建设管理中心:

(内容)

XX乡（镇）人民政府（章）

年  月  日

建设计划文件

投资评审明细表

XX乡（镇）实施方案

附件：县农村公路规划建设管理中心出具的撤并建制村畅

通工程地理位置图

建设方式全套资料

1、村民“一事一议”会议记录；

2、村民“一事一议”会议决议；

3、招标过程的全套资料（招标方案、招标公告、标书、中标通知书等）；

4、七公开制度：建设计划、建设方式等（乡（镇）人民政府，村民委员会在政务公开栏公开的影像资料）；

等等。

XX村2021年撤并建制村畅通工程

建设计划公示

|  | 公 开 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | - XX村2021年撤并建制村畅通工程 |
| 建设规模 | XX公里。 |
| 建设性质 | 新建/改建 |
| 技术标准 | 四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，面层厚度不小于20厘米，两侧设置路肩，路肩宽度不小于0.5米;路面结构为水泥砼路面，28天抗压强度不小于25MPa。 |
| 总投资及来源构成 | 工程造价：XX元 资金来源: 统筹整合上级农村公路建设资金等。 |
| 建设工期 | 2021年 月至 月 |
| 公示单位 | XX（乡）镇XX村村民委员会（盖章） |
| 备注 | （乡）镇人民政府、村民委员会在收到上级下达的建设计划后七个工作日内需立即公开，时限为公开起至项目交工验收止。 |

XX村2021年撤并建制村畅通工程
建设方式公示

|  | 公 开 内 容 |
| --- | --- |
| 建设规模 | 新建XX公里、窄路面加宽XX公里、破损路面修复XX公里。 |
| 技术标准 | 四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，面层厚度不小于20厘米，两侧设置路肩，路肩宽度不小于0.5米;路面结构为水泥砼路面，28天抗压强度不小于25MPa。 |
| 建设方式 |  |
| 中选单位或个人 | 1、中选单位名称： |
|  | 2、中选价：XX元 |
| 公示单位 | XX（乡）镇XX村村民委员会（盖章） |
| 备注 |  |

施工合同

路基（隐蔽）工程现场收方计量表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项 工程名称 |  |  |  |  | 验收依据 |  |  | 工程量清单及现场验收 |  |
| 项目名称 |  | 单位 |  | 工程量计算式 |  | 数量 |  |  | 备注 |
| 施工单位 |  |  | 项目村组 |  |  |  | 项目乡镇 |  |  |
| 签名 公章 年 月 日 |  |  | 签名 公章 年 月 日 |  |  |  | 签名 公章 年 月 日 |  |  |

路基（隐蔽）工程影像资料

XX乡（镇）XX村2021年撤并建制村畅通工程

路基工程交工验收表

填报时间：  年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划年度 |  | 开工时间 |  |
| 计划里程 |  | 验收时间 |  |
| 起 点 |  | 止 点 |  |
| 实施里程 |  | 路基宽度 |  |
| 垫层厚度 |  | 压实度 |  |
| 路基评定 |  |  |  |
| 施工单位意见 | 签字（章）： |  |  |
| 村民委员会意见 | 签字（章）： |  |  |
| 乡镇人民政府意见 | 签字（章）： |  |  |

XX乡（镇）村2021年撤并建制村畅通工程

路面工程收方计量表

时间：  年  月  日

| 桩号 | 长 | 宽 | 厚 | 平方米 | 立方米 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000-K0+020 |  |  |  |  |  |  |
| K0+020-K0+040 |  |  |  |  |  |  |
| K0+040-K0+060 |  |  |  |  |  |  |
| 小计或合计 |  |  |  |  |  |  |

乡（镇）代表：                  村委会代表：

施工单位代表：                                 （签名及公章）

XX乡（镇）村2021年撤并建制村畅通工程决算书

时间：    年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 |  | 完工时间 |  | 施工单位 |  | 施工合同书编号 |  |
| 分部分项 |  |  |  |  |  |  | 结算附件及说明 |
| 编号 | 工程项目 | 计算式 |  | 工程量 | 执行单价 | 结算(元) |  |
| 结算合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 降点后的结算合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励及扣款情况 | 质量：（ ）安全（ ）工期（ ）其他( ） |  |  |  |  |  |  |
| 工程结算总 价 | 人民币： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 |  |  |  |  |  |  |

乡镇审核：              村委会：              结算小组人员：

（签名及公章）

XX乡（镇）XX村2021年撤并建制村畅通工程

交工验收表

| 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 起点名称 |  | 终点名称 |  |
| 决算总价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 完工日期 |  |  |  |
| 交工验收日期 |  |  |  |
| 验收内容 清 单 | 标明：1、验收里程XX公里；2、路基宽度XX米；3、砼路面平均宽度XX米；4、砼路面平均厚度XX米。 |  |  |
| 工程质量评定 |  |  |  |
| 施工单位： （签字公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 村民委员会意见： （签字公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 乡（镇）人民政府意见： （签字公章） 年 月 日 |  |  |  |

XX乡（镇）XX村2021年撤并建制村畅通工程

验收委员会名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工单位 |  |
|  |  |  | 村委会 |  |
|  |  |  | 乡镇 |  |

水泥混凝土配合比检测报告

XX村2021年撤并建制村畅通工程

道路建设影像资料

照片

施工前

照片

施工中

照片

施工后

XX乡（镇）XX村2021年撤并建制村畅通工程

工程竣工图

1.项目实施地理位置

2.路面横断面图

3.错车道示意图等

混凝土强度试验检测报告（回弹法）

XX乡（镇）XX村2021年撤并建制村畅通工程

质量保修期保证书

xx公司承建的xx乡（镇）xx村2021年撤并建制村畅通工程，在国家规定的质量保修期内，若出现问题，本公司愿意承担相应的工程维护管理责任。同时在质量保修期内加强公路维护管理，保证公路的畅通和安全运行，否则，按农村公路建设管理的相关规定自愿接受处罚。

施工单位签字盖章

年    月    日