附件

苍溪县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表

填报单位：苍溪县农业农村局、苍溪县财政局                                                                                           单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项 目 预 算 总投资 (万元) | 以前 年度 资金 安排 情况 | 2024年度计划安排衔接资金 （巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目库 系统项目编号 | 项目类型 | 项目 二级 类型 | 项目 子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 资金监管单位 | 项目 地点（乡、村） | 项目内容 及规模 | 群众参与和 利益联结机制 | 是否 跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央资金 | 省级 资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级 资金 | 是否纳入脱贫县整合方案 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626.25 |  |  |  | 626.25 |  |  |  |
| 1 | 元坝镇金银村一组2024年村组联网道路建设项目 | 5300001210486130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 县农业农村局 | 元坝镇金银村 | 元坝镇 | 元坝镇金银村 | 一组李富科屋前到李玉凯家处500米道路硬化（宽3米，厚0.2米）。 | 项目建设期间，吸纳5户脱贫户（监测户）务工增收500元；项目建成后，解决10户43人出行的问题 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | 元坝镇中土社区2024年道路建设项目 | 5300001210486973 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 县农业农村局 | 元坝镇中土社区 | 元坝镇 | 元坝镇中土社区 | 硬化道路238米（宽2.5米、厚0.2米），230米（宽3米、厚0.2米）；铺设碎石垫层230米（宽3米、厚0.1米.690平方米）；人工平整路基1377平方米。 | 项目建设期间，吸纳6户脱贫户（监测户）务工增收500元；项目建成后，解决17户55人出行的问题 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 3 | 龙王镇石牛村二组2024年安全饮水项目 | 5300001210494035 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 龙王镇石牛村 | 龙王镇 | 龙王镇石牛村 | 1.新建30m³蓄水池1口；2.新建20m³蓄水池1口；3.安装Φ32镀锌钢管400米；4.安装Φ25镀锌钢管1500米；5.安装Φ50PE管1400米；6.安装Φ32PE管1900米；7.安装Φ20PE管14000米；8.新建表房10个；9.管网安装附件 | 项目建设期间，吸纳6名务工群众，务工增收1000元；项目建设完成后，解决石牛村二组65户214人生活饮水问题。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 4 | 龙山镇灵凤村2024年学堂垭塘维修整治项目 | 5300001210518695 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 县农业农村局 | 龙山镇灵凤村 | 龙山镇 | 龙山镇灵凤村 | 1.土方开挖1026方，土方回填700立方;2.坝顶碎石114方、坝顶路肩4.56立方；3.内坝混凝土16立方，外坝基脚混凝土37立方，4.外坝干砌毛石堡砍326立方、模板60方;5.溢洪道一处，安全警示牌1个，安全警示桩18个. | 项目建设期间，吸纳务工群众5人，务工收入人均增收1000元；项目建成后，解决5组12户52人生产生活用水问题；解决2户村民农房及生命财产安全问题。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 5 | 苍溪县2024年农业水价综合改革补助项目 | 5300001210492185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 县水利局 | 县水利局 | 县水利局 | 白鹤乡伏公社区、龙王镇乐园村、元坝镇铧山村 | 配备农业供水计量设施5套，完成改革任务面积36.2万亩，巩固改革面积验收 | 群众满意度90%以上，促进当地群众节水意识提升，直接受益人口30人 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 31.52 |  |  |  | 31.52 |  |  |  |
| 6 | 东青镇五兴村2024年度堡坎建设及道路修复项目 | 5300001210519891 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 县农业农村局 | 东青镇 | 东青镇 | 东青镇五兴村 | 浆砌堡坎300立方米，路面修复74平方米 | 项目建设期间，吸纳务工群众10人，务工收入达1000元/人；项目建成后,道路安全隐患解除，交通环境得到改善，便于群众出行，带动当地产业发展。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 7 | 苍溪县2024年重点农产品有机产品认证补助项目 | 5300001210515924 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 龙王镇、歧坪镇、彭店乡、元坝镇、桥溪乡、东青镇 | 9个重点农产品有机产品认证补助 | 项目建设期间，吸纳18户脱贫户（监测户）务工，增收500元；项目产生效益后，提高有机水果价格，增加收入。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 8 | 陵江镇红军渡社区2024年渠道建设项目 | 5300001210513846 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县农业农村局 | 陵江镇红军渡社区 | 陵江镇 | 陵江镇红军渡社区 | 40cm*40cm砼渠道680米，50cm*50cm砼渠道50米，堡坎3处。 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口5人务工，人均增收1000元；项目产生效益后，解决了当地老百姓农业用水问题。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 9 | 陵江镇杜里社区一组2024年基础设施补短建设项目 | 5300001210513989 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 陵江镇杜里社区 | 陵江镇 | 苍溪县杜里社区 | 杜里社区大堰新建作业道260米，2米宽，硬化作业道260米 ，新建堡坎60米，1.5米高。 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口3人务工，人均增收1000元；项目产生效益后，解决了当地老百姓农业运输和出行问题。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | 东溪镇三花村农业产业发展或农业产业配套必要的基础设施建设项目 | 5300001210489838 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 东溪镇三花村 | 东溪镇 | 东溪镇三花村 | 道路加宽：700米*0.5米宽*0.18米厚，合计方量63立方米。 道路硬化：190米长*4米宽*0.18米厚，合计方量136.8立方米。 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口10人务工，人均增收1000元；项目产生效益后，解决园区350亩猕猴桃销售，缓解周边农户出行等。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 10.00 |  |  |  | 10.00 | 0.00 |  |  |
| 11 | 东溪镇陈干村2024年农业产业发展或农业产业配套必要的基础设施建设项目 | 5300001210490134 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 东溪镇陈干村 | 东溪镇 | 东溪镇陈干村 | 维修整治山坪塘1口 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口8人务工，人均增收1000元；项目产生效益后，解决四组32户村民农田灌溉，缓解本组村民生产生活用水等。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18.00 |  |  |  | 18.00 | 0.00 |  |  |
| 12 | 龙王镇两河村2024年度市级易地扶贫搬迁后续扶持补助资金项目 | 5300001210493931 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县发改局 | 龙王镇两河村 | 县发改局 | 龙王镇两河村 | 新建产业园40亩；维修整治渠道800米（0.4米×0.4米）；新建200m³防旱池1口；产业园破损路面修复157平方米；硬化产业园道路200米(200米*3.5米*0.2米）。(易地搬迁6户28人) | 项目建设期间，吸纳脱贫群众9人参与务工，人均增加务工收入3000元,项目建成后，项目区群众满意度≥95% | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 月山乡琳山村2024年度市级易地扶贫搬迁后续扶持补助资金项目 | 5300001210495588 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县发改局 | 月山乡琳山村 | 县发改局 | 月山乡琳山村 | 新建柑橘产业园30亩，主要建设内容为改土30亩；新建产业路500米。(易地搬迁7户15人) | 项目建设期间，吸纳脱贫群众6人参与务工，人均增加务工收入3300元,项目建成后，项目区群众满意度≥95% | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 漓江镇凤峨村2024年度市级易地扶贫搬迁后续扶持补助资金项目 | 5300001210495338 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县发改局 | 漓江镇凤峨村 | 县发改局 | 漓江镇凤峨村 | 新建产业园区40亩；新建泥结石产业路1公里、宽3米，厚0.1米；新建防旱池300m³1个，铺设管网PE25管3000米，新建放水渠1公里、宽0.4米、高0.5米。(易地搬迁户20户57人) | 项目建设期间，吸纳脱贫群众10人参与务工，人均增加务工收入2800元,项目建成后，项目区群众满意度≥95% | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 15 | 2024年亭子湖现代农业园区社会化服务中心规范化建设暨环嘉陵江特色农业产业融合示范带产业技术文化提升项目 | 5300001210136660 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 陵江镇船山社区、回水社区、亭子镇长江村、大营村、佛山社区 | 购置智能设备5台套，产业技术文化提升6项。 | 项目建设期间，吸纳农民2人参与务工，务工收入达300元/人。项目建成后，解决园区除草、翻地等用工难问题。并进一步提升产业技术文化，建成休闲农业园。产业园亩增收400元以上。受益群众满意度≥95%。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | 2024年亭子园区农业产业发展或农业产业配套必要的基础设施建设项目 | 5300001210486523 | 产业发展 | 配套设 施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 亭子镇 | 亭子镇 | 亭子镇、佛山社区、长江村、大营村等村 | 1.红心猕猴桃亭子基地服务中心整治提升（治漏20㎡，破损内立面更换32㎡，排水渠整治25米等） 2.亭子湖现代农业园区农旅融合节点打造5处共计314㎡3.特色产业巩固提升10亩（肥料补施、病虫害防治、清沟理园等） | 项目建设 期 间，吸纳脱贫 户 3人 参 与 务工，人均增 收 1000 元；，重点提 升 特色产业品质；项目建成后，促进产业园亩增收 500元以上 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 17 | 百利镇涧溪村2024年产业园区巩固提升与整治项目 | 5300001210485930 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 百利镇涧溪村 | 百利镇 | 百利镇涧溪村 | 1.一组任长权猕猴桃产业园区道路堡坎浆砌。长20米，高3.5米 2.一组五粮融合产业园区新建灌溉渠：一段长23米(80CM×80CM)、二段长120米(40CM×40CM) 3.二组岳金德梨园新建防旱池一口 4.五组新建灌溉渠：安装预制U形槽( 40CM×40CM)500米 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口2人务工，人均增收1000元；项目建成后，方便一组、二组、五组产业园及田地的灌溉，方便一组70户221人的出行，促进产业园亩增收500元以上。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 18 | 苍溪县2024年现代林业园区补助项目 | 5300001210520615 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县林业局 | 县林业局 | 县林业局 | 陵江镇东方村 | 林粮间作及丰产管护200亩 | 通过项目实施，带动脱贫人口3人劳务、土地增收1万余元。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 19 | 苍溪县2024年笋用竹产业补助项目 | 5300001210523200 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 县林业局 | 县林业局 | 县林业局 | 东溪、鸳溪等乡镇 | 对东溪镇竹产业基地新植7万余株笋用竹及其他笋用竹基地抚育管护。 | 项目实施期间，吸纳脱贫人口5人务工，人均增收2200元。示范带动农户自发种植10余亩。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 20 | 三川镇阳园村2024年农业产业发展或农业产业配套必要的基础设施建设项目 | 5300001210550889 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 县农业农村局 | 三川镇阳园村 | 三川镇 | 三川镇阳园村 | 集体经济腊肉熏制厂食品卫生间185㎡改造提升 | 通过该项目建设，可吸纳5名脱贫群众务工，人均增收1500元；项目建成后，腊肉安全质量得到保障，集体经济收益提高 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 21 | 三川镇大阳村2024年农业产业发展或农业产业配套必要的基础设施建设项目 | 5300001210550900 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 三川镇大阳村 | 三川镇 | 三川镇大阳村 | 辣苗产业70亩；碓窝岩引水渠90米；道路堡坎2处 | 通过该项目建设，吸纳当地群众7名参与务工，人均增收1000元；项目建成后，项目区群众满意度≥95% | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 22 | 三川镇川桥村2024年农业产业发展或农业产业配套必要的基础设施建设补助 | 5300001210550915 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 三川镇川桥村 | 三川镇 | 三川镇川桥村 | 产业作业道长350m(路宽4m，厚0.2米) | 通过该项目建设，吸纳脱贫户6人务工，实现人均增收1000元；项目建成后，改善了项目区老百姓出行条件同时方便群众进行农产品运输 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 16.73 |  |  |  | 16.73 |  |  |  |
| 23 | 永宁镇铺子村2024年养殖园区生产用水供水工程建设项目 | 5300001210495033 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 永宁镇铺子村 | 新建堵水坝1座、引水渠900米、蓄水池420立方米、提灌站1座、90PE管道2400米，配套齐全电力、水泵等设备。 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口4人参与务工，人均增加务工收入2000元。可以解决周边100余户农户生产用水。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 49.5 |  |  |  | 49.5 |  |  |  |
| 24 | 永宁镇铺子村2024年养殖园区进出园区道路拓宽建设项目 | 5300001210495294 | 产业发展 | 配套设 施项目 | 产业园（区） | 县农业农村局 | 永宁镇 | 永宁镇 | 永宁镇铺子村 | 对进出园区原道路的急弯、狭窄等处开挖岩壁、拓宽路基3米，共长500米。 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口2人参与务工，人均增加务工收入1000元。可以解决周边12户农户生产种植通行问题。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 25 | 三川镇楼莲村2024年集体经济肉牛养殖场环境治理及排危设施建设项目 | 5300001210550926 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 三川镇 | 三川镇 | 三川镇楼莲村 | 新建养殖场料槽63米、护坡13立方米、水沟22米、顶棚240平方米等设施 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口2人参与务工，人均增加务工收入1000元 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 3.29 |  |  |  | 3.29 |  |  |  |
| 26 | 岳东镇文庙村2024年绿色种养循环示范点建设项目 | 5300001210533506 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 岳东镇 | 岳东镇 | 岳东镇文庙村 | 新建储液池2000立方米、粪污还田管网11000米，安装全自动过滤器2台、3寸双头自动反冲洗叠片过滤器4组、同步泵1台，配套低功耗ARKA电磁阀、ARKA FILTRON1-10系列自动反冲洗控制器及闸阀等辅材，将文庙村猕猴桃核心产区周边养殖场的粪污集中收集、稀释，通过灌溉系统作为猕猴桃肥源利用，建成200亩标准化绿色种养循环示范点 | 项目建设期间，吸纳脱贫人口5人参与务工，人均增加务工收入2000元,150余人参与园区受益分红。 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 70.62 |  |  |  | 70.62 |  |  |  |
| 27 | 苍溪县2024年肉牛羊产业奖补项目 | 5300001210811038 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 陵江镇等31个乡镇 | 新（改、扩）建肉牛羊圈舍500平方米，配套建设相关设施设备，引进种羊200只，繁育犊牛300头等 | 项目建设期间，吸纳脱贫群众10人参与务工，人均增加务工收入3000元 | 否 | 2024年度 | 2024年度 | 64.59 |  |  |  | 64.59 |  |  |  |