附件
苍溪县2019年脱贫攻坚村级公服中心项目（第二批）调整后建设
执行方案和资金计划表
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编制单位：县脱贫攻坚领导小组办公室 、县财政评审中心                                                单位：万元
	乡镇
	村
	原财政评审项目及投资
	现场评审核实变更及增加内容
	评审增加投资金额
	变更后
项目投资
	备注

	
	
	项目内容
	投资
	
	
	
	

	桥溪乡
	柏垭村
	新建公共服务中心（含文化室）240 m2，公共服务中心基础处理240m2，挖一般土方(场平)500m3，广场坝子混凝土地坪200m2，浆砌块石堡坎120m3，挖一般土方160 m3设计为条型基础，
	51.7043
	条形基础变更为桩基础，经测量开挖的24个桩孔深度共计144.1米
	14.04
	65.7443
	

	石马镇
	红凤村
	未规划
	
	新建砖混房屋200㎡、坝子硬化350㎡、不锈钢栏杆20m、车行道18㎡
	41.11
	41.11
	

	合计
	
	
	
	
	55.15
	106.8543
	




