
苍溪县2022年统筹整合财政涉农资金使用安排项目表

填报单位：苍溪县财政局、苍溪县乡村振兴局                                                                                               单位：万元

	序号
	项目明细名称
	实施地点
	建设任务
	项目计划投资（万元）
	资金使用监管责任单位
	巩固脱贫成果
	备注

	
	
	乡镇
	村
	建设规模及内容
	建设标准
	建设进

度计划
	项  目
总投资
	申请资金
金额
	申请资金

来源
	
	惠  及脱贫村（个）
	惠  及

脱贫户（户）
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	47857.87
	45185.87
	　
	　
	214
	17289
	　

	一　
	产业发展
	　
	　
	　
	　
	　
	29258.49
	26586.49
	　
	　
	214
	11101
	　

	1
	长江村2022年林下中药材种植项目
	亭子镇
	长江村
	新植林下黄精250亩
	带芽块茎≥5厘米，株行距0.3米×0.3米，苗木（出苗）成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	10
	10
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	6
	　

	2
	大营村2022年林下中药材种植项目
	亭子镇
	大营村
	新植林下茯苓50亩
	400棒/亩，亩播菌种500公斤，出菌率85%。
	4月开工，11月完工。
	2
	2
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	2
	　

	3
	长岗岭村2022年林下经济种植项目
	岳东镇
	长岗岭村
	新植林下黄精80亩
	带芽块茎≥5厘米，株行距0.3米×0.3米，苗木（出苗）成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	3.2
	3.2
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	2
	　

	4
	天寨村2022年山桐子种植项目
	河地镇
	天寨村
	新植山桐子100亩
	地径0.8厘米，苗高80厘米，株行距3米×4米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	5
	5
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	3
	　

	5
	兴华村2022年板栗种植项目
	河地镇
	兴华村
	新植板栗100亩
	地径0.8厘米，苗高80厘米，株行距4米×4米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	5
	5
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	4
	重点帮扶村

	6
	柏垭村2022年中药材种植项目
	高坡镇
	柏垭村
	新植林下中药材重楼150亩
	块茎带顶芽且节长3—4cm，株行距0.15米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	6
	6
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	6
	　

	7
	三垭社区2022年中药材种植项目
	高坡镇
	三垭社区
	新植林下中药材黄精150亩
	带芽块茎≥5厘米，株行距0.3米×0.3米，苗木（出苗）成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	6
	6
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	5
	　

	8
	文林社区2022年中药材种植项目
	岳东镇
	文林社区
	新建林下种植重楼200亩
	块茎带顶芽且节长3—4cm，株行距0.15米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	8
	8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	4
	　

	9
	文庙村2022年川明参种植项目
	岳东镇
	文庙村
	新建林下种植川明参200亩
	川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	8
	8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	11
	　

	10
	天寨村2022年中药材种植项目
	河地镇
	天寨村
	新植林下菖蒲、川明参200亩
	菖蒲块茎3-4个新芽，株行距0.3米×0.3米；川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	8
	8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	9
	　

	11
	兴华村2022年川明参种植项目
	河地镇
	兴华村
	新植林下川明参200亩
	川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	8
	8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	7
	重点帮扶村

	12
	龙凤村2022年川明参种植项目
	白鹤乡
	龙凤村
	新植林下川明参200亩
	川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	8
	8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	11
	　

	13
	山水村2022年低产林改造项目
	浙水乡
	山水村
	改造低产林200亩
	藤椒苗木地径0.6厘米，苗高50厘米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	10
	10
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	6
	重点帮扶村

	14
	文柏村2022年村庄绿化项目
	龙山镇
	文柏村
	新植银杏树75株及其他香花、美化树木2000株。
	银杏米径10厘米，树形优美，冠幅完整，苗木成活率95%以上。
	4月开工，11月完工。
	10
	10
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	6
	　

	15
	槐荫村2022年村庄绿化项目
	龙山镇
	槐荫村
	新植银杏树75株及其他香花、美化树木2000株。
	银杏米径10厘米，树形优美，冠幅完整，苗木成活率95%以上。
	4月开工，11月完工。
	10
	10
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	7
	　

	16
	天南村2022年中药材种植项目
	白山乡
	天南村
	新植林下黄精、芍药、川明参、桔梗300亩
	黄精带芽块茎≥5厘米，株行距0.3米×0.3米；芍药每穴留芽头2个，主根2-3条，株行距0.5米×0.3米；川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米；桔梗亩用种1.2公斤，然后按株行距5厘米×5厘米稀疏苗。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	12
	12
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	13
	　

	17
	车子村2022年中药材种植项目
	白山乡
	车子村
	新植林下黄精、芍药、川明参、桔梗300亩
	黄精带芽块茎≥5厘米，株行距0.3米×0.3米；芍药每穴留芽头2个，主根2-3条，株行距0.5米×0.3米；川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米；桔梗亩用种1.2公斤，然后按株行距5厘米×5厘米稀疏苗。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	12
	12
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	7
	　

	18
	宝明村2022年川明参种植项目
	运山镇
	宝明村
	新植林下川明参300亩
	川明参粗度0.8厘米，苗高10厘米，株行距0.2米×0.2米。苗木（出苗）成活率86%以上
	4月开工，11月完工。
	12
	12
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	14
	重点帮扶村

	19
	乐园村2022年林下经济种植项目
	龙王镇
	乐园村
	新植林下白芨300亩
	球茎≥1.5厘米，苗高15厘米，株行距0.2米×0.3米，苗木（出苗）成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	12
	12
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	17
	　

	20
	文庙村2022年低产林改造项目
	岳东镇
	文庙村
	低产林改造新植桢楠、花椒300亩
	地径0.6厘米，苗高50厘米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	15
	15
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	9
	　

	21
	瓦旋村2022年产业园环境整治
	东溪镇
	瓦旋村
	1、2组刘家梁、康家坪猕猴桃产业园道路、节点绿化美化3公里；新植核桃、板栗100亩。
	苗木鲜壮，根系齐全，无机械损伤和病虫害，达到一级苗木标准。苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	15
	15
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	7
	　

	22
	山水村2022年林下经济种植项目
	浙水乡
	山水村
	新植林下中药材柴胡400亩
	苗高10厘米，株行距0.1米×0.2米。苗木（出苗）成活率85%以上
	4月开工，11月完工。
	16
	16
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	26
	重点帮扶村

	23
	向阳村2022年核桃产业园建设项目
	龙王镇
	向阳村
	品改200亩，密度调控200亩
	嫁接成活率达85%，修枝整形、追肥垒盘、防病治虫等措施，丰产管护率100%。
	4月开工，11月完工。
	16
	16
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	14
	重点帮扶村

	24
	龙凤村2022年特色经济林种植项目
	白鹤乡
	龙凤村
	新植车厘子150亩，速生巨桉50亩，金丝楠木50亩，笋用竹50亩，香椿50亩
	地径0.6厘米，苗高60厘米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	17.5
	17.5
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	6
	　

	25
	石昌村2022年低产林改造项目
	文昌镇
	石昌村
	改造低产林400亩
	苗木地径0.6厘米，苗高50厘米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	20
	20
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	11
	　

	26
	凤峨村2022年花木产业园建设项目
	漓江镇
	凤峨村
	1.改土200亩，种植名贵苗木花卉园；2.建花卉园中水沟，作业道、护坡；3.购买苗木种子。
	栽植成活率达85%，丰产管护达100%，基础设施及设备运行良好，达到设计标准。
	4月开工，11月完工。
	20
	20
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	5
	　

	27
	文林社区2022年特色经济林种植项目
	岳东镇
	文林社区
	新植林下车厘子200亩，速生巨桉100亩，金丝楠木150亩
	地径0.6厘米，苗高60厘米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	22.5
	22.5
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	23
	　

	28
	长岗岭村2022年特色经济林种植项目
	岳东镇
	长岗岭村
	新植车厘子100亩，速生巨桉100亩，金丝楠木50亩，板栗50亩，花椒200亩。
	地径0.6厘米，苗高60厘米，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	25
	25
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	14
	　

	29
	小龙村2022年茶产业园建设项目
	东溪镇
	小龙村
	1.改土100亩；2.建水渠600米，作业道1.5公里；3.购买苗木种子。
	茶苗地径0.2厘米，苗高20厘米，株行距0.3米×0.5米，苗木成活率85%以上，丰产管护达100%，基础设施及设备运行良好，达到设计标准。
	4月开工，11月完工。
	25
	25
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	13
	重点帮扶村

	30
	鸳溪镇2022年鸳溪至五龙段道路两侧环境整治项目
	鸳溪镇
	垭口梁村、新三村、古楼村等
	新建鸳溪-五龙段道路乡村绿化3公里。
	树木米径5厘米，树形优美，冠幅完整，苗木成活率95%以上。
	4月开工，11月完工。
	30
	30
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	31
	　

	31
	观音村2022年村庄绿化项目
	百利镇
	观音村鳌鱼湾
	新植银杏树220株及其他香花、美化树木6000株。
	树木米径10厘米，树形优美，冠幅完整，苗木成活率95%以上。
	4月开工，11月完工。
	30
	30
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	　
	13
	　

	32
	红杨村2022年油茶丰产示范园建设项目
	歧坪镇
	红杨村
	新建油茶丰产示范园350亩，配套建水渠600米，作业道2公里。
	栽植成活率达85%，修枝整形、追肥垒盘、防病治虫等措施，丰产管护率100%。基础设施及设备运行良好，达到设计标准。
	4月开工，11月完工。
	60
	60
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	11
	　

	33
	苍溪县2022年笋用竹产业基地建设项目
	陵江、云峰、百利、亭子、浙水等乡镇
	群丰等20余村
	新建笋用竹产业基地3000亩，新植笋用竹16.5万株，其他香花、美化树种3000株，配套建水渠1000米，作业道3公里，护坡4200平方米。
	楠竹营养袋苗，苗高30-50厘米。株行距1.5米×2米，苗木成活率85%以上。其他绿化树种米径5厘米以上，树形优美，冠幅完整。
	4月开工，11月完工。
	185.8
	185.8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	22
	64
	　

	34
	学龙村2022年核桃品改及丰产管护项目
	鸳溪镇
	学龙村
	核桃品改及丰产管护100亩
	嫁接省审（认）定良种接穗，成活率85%以上；修枝整形、追肥垒盘、防病治虫等措施，丰产管护率100%
	　4月开工，11月完工
	5
	5
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	5
	　

	35
	桥沟村2022年林下中药材、黄花等种植项目
	元坝镇
	桥沟村
	林下新植黄花、黄精等200亩
	黄花用切块分芽繁殖的秧苗作种苗，株行距0.4米×0.3米；黄精带芽块茎≥5厘米，株行距0.3米×0.3米。苗木（出苗）成活率85%以上。
	　4月开工，11月完工
	8
	8
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	6
	　

	36
	龙凤村2022年林下中药材种植项目
	白鹤乡
	龙凤村
	林下新植白芨100亩
	球茎≥1.5厘米，苗高15厘米，株行距0.2米×0.3米，苗木（出苗）成活率85%以上。
	　4月开工，11月完工
	4
	4
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	13
	　

	37
	双田社区2022年度有机红心猕猴桃核心园区建设项目
	东溪镇
	双田社区
	建双田红心猕猴桃示范基地200亩及避雨大棚建设150亩
	按照7+7+2.5的模式（厢面净宽7米，两厢开2.5米宽作业道，以路代沟），亩施有机肥5吨；建钢管塑料避雨大棚，棚宽6m，尖高3m、脊高4m，拱杆间距1.33米，横杆间距4米、直径25*1.5毫米热镀锌钢管，C20点式混凝土基础，棚顶PEP厚度0.12毫米利得膜覆盖。
	4月开工、11月完工
	435
	435
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	10
	　

	38
	康寨村2022年度有机红心猕猴桃核心园区建设项目
	东溪镇
	康寨村
	康寨村红心猕猴桃母本园建设30亩、廊架150米，防护网1000米、栽植防风林2500株，栽植猕猴桃结果树1000株，生态停车场300平方米，红心猕猴桃原产地标识2个
	母本园每亩栽植一个红心猕猴桃品种；防护网采用冷拨钢丝网高1.8米；防风林按8*4米规格栽植直径10cm水杉；用直径50镀锌钢管搭建猕猴桃廊架；泥结石生态停车场底层铺垫20cm建渣或连砂石，面层10cm泥结石，撒播台湾2号草种；高2米长6米的石材红心猕猴桃标识。
	4月开工、11月完工
	150
	150
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	10
	　

	39
	八庙村2022年度有机红心猕猴桃核心园区建设项目
	东溪镇
	八庙村
	八庙村新植猕猴桃200亩
	按照7米（厢）+1米（沟）的模式开厢及排水沟，亩施有机肥2吨，株行距4*2米，每亩定植猕猴桃83株。
	4月开工、11月完工
	70
	70
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	10
	　

	40
	八字村2022年度有机红心猕猴桃核心园区建设项目
	东溪镇
	八字村
	八字村新植猕猴桃100亩及老园改造
	按照7米（厢）+1米（沟）的模式开厢及排水沟，亩施有机肥2吨，株行距4*2米，每亩定植猕猴桃83株。
	4月开工、11月完工
	40
	40
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	7
	　

	41
	金民村2022年度有机红心猕猴桃核心园区建设项目
	文昌镇
	金民村
	金民村新建庭院猕猴桃400亩
	按照7米（厢）+1米（沟）的模式开厢及排水沟，亩施有机肥2吨，株行距4*2米，每亩定植猕猴桃83株。
	4月开工、11月完工
	140
	140
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	12
	　

	42
	苍溪县2022年度猕猴桃发展奖补项目
	31个乡镇
	　
	新植猕猴桃7700亩，改造提升猕猴桃低效园6000亩，新建避雨大棚200亩，新建水肥一体化设施900亩，生态（有机）猕猴桃4020亩,猕猴桃有机转换新认证基地310亩，猕猴桃有机转换续认证基地6300亩，新品种引进1个，实用新技术应用推广2项，改造提升科技示范基地1个；建设高产高质示范基地4个；病虫害防控技术服务100次及以上；药物防控10000亩以上
	新植标准：种植户新植5亩及以上，家庭农场、农民专业合作社新植20亩及以上，企业连片新植100亩及以上的标准化猕猴桃园。达到规划选址科学合理、改土培肥到位、开沟垒厢规范、苗木健壮、栽植合格的；低效园造：改种植3年以上，苗木长势及效益较差的现代农业猕猴桃园区和乡镇建成20亩及以上的猕猴桃低效园。完成土壤培肥、补植、嫁接或品种改换，架杆架线修复；新建避雨大棚标准：有水源保障并初见效的猕猴桃园，建成5亩及以上的钢架、铝合金结构避雨大棚，溃疡病防治效果明显，苗木长势健壮良好；新建水肥一体化设施标准：种植户5亩及以上，家庭农场、农民专业合作社20亩及以上，企业100亩及以上，配套水肥一体化微喷灌设施，苗木长势健壮良好；生态（有机）猕猴标准：种植红阳猕猴桃3亩及以上，按生态（有机）猕猴桃种植规程生产，不用任何外源激素单果重60g以上，果实干物质含量达到20%以上，亩产商品果300kg及以上，实行订单生产；有机农（畜禽、水产）产品转换和认证标准：在有机认证基地转换期内，对取得有机转换认证的单位，每亩一次性补助500元，其中取得有机猕猴桃转换和认证基地，每亩每年补助150元。新品种新技术应用推广标准：县财政每年统筹安排100万元及以上，主要用于奖励猕猴桃品种选育、高抗溃疡病新品种引进示范栽培、溃疡病防治攻关、实用新技术应用推广、种植资源保护、无病毒猕猴桃苗木应用推广等（实施办法另行制订）。
	4月份开工，12月份完工
	1150
	1150
	中央财政衔接补助资金
	县猕猴桃产业发展中心
	82
	1180
	　

	43
	苍溪县2022年度猕猴桃发展奖补项目
	31个乡镇
	　
	新植猕猴桃7700亩，改造提升猕猴桃低效园6000亩，新建避雨大棚200亩，新建水肥一体化设施900亩，生态（有机）猕猴桃4020亩,猕猴桃有机转换新认证基地310亩，猕猴桃有机转换续认证基地6300亩，新品种引进1个，实用新技术应用推广2项，改造提升科技示范基地1个；建设高产高质示范基地4个；病虫害防控技术服务100次及以上；药物防控10000亩以上
	新植标准：种植户新植5亩及以上，家庭农场、农民专业合作社新植20亩及以上，企业连片新植100亩及以上的标准化猕猴桃园。达到规划选址科学合理、改土培肥到位、开沟垒厢规范、苗木健壮、栽植合格的；低效园造：改种植3年以上，苗木长势及效益较差的现代农业猕猴桃园区和乡镇建成20亩及以上的猕猴桃低效园。完成土壤培肥、补植、嫁接或品种改换，架杆架线修复；新建避雨大棚标准：有水源保障并初见效的猕猴桃园，建成5亩及以上的钢架、铝合金结构避雨大棚，溃疡病防治效果明显，苗木长势健壮良好；新建水肥一体化设施标准：种植户5亩及以上，家庭农场、农民专业合作社20亩及以上，企业100亩及以上，配套水肥一体化微喷灌设施，苗木长势健壮良好；生态（有机）猕猴标准：种植红阳猕猴桃3亩及以上，按生态（有机）猕猴桃种植规程生产，不用任何外源激素单果重60g以上，果实干物质含量达到20%以上，亩产商品果300kg及以上，实行订单生产；有机农（畜禽、水产）产品转换和认证标准：在有机认证基地转换期内，对取得有机转换认证的单位，每亩一次性补助500元，其中取得有机猕猴桃转换和认证基地，每亩每年补助150元。新品种新技术应用推广标准：县财政每年统筹安排100万元及以上，主要用于奖励猕猴桃品种选育、高抗溃疡病新品种引进示范栽培、溃疡病防治攻关、实用新技术应用推广、种植资源保护、无病毒猕猴桃苗木应用推广等（实施办法另行制订）。
	4月份开工，12月份完工
	270
	270
	省级财政衔接补助资金
	县猕猴桃产业发展中心
	82
	1180
	　

	44
	2022年猕猴桃示范基地及病害防控技术体系建设项目
	31个乡镇
	　
	改造提升科技示范基地1个；建设高产高质示范基地4个；病虫害防控技术服务100次及以上；药物防控10000亩以上；
	建立溃疡病检测实验室1个，年检测溃疡病样本能力1000个以上；在云峰镇三合村、元坝镇玉琼村、亭子镇五福村、歧坪镇迴龙村等建设4个50亩以上的高产高质示范基地；在全县31个乡镇开展病虫害防控技术服务100次及以上，服务种植户2000人次；药物防控重点园区10个以上，病虫害防控面积10000亩以上。
	4月开工，11月完工
	380
	380
	省级财政衔接补助资金
	县猕猴桃产业发展中心
	121
	1350
	　

	45
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区伏公社区山坪塘标改项目
	白鹤乡
	伏公社区
	6组标改山坪塘1口（冉家湾堰塘）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	15 
	15 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	46
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区坪江社区山坪塘标改项目
	浙水乡
	坪江社区
	3组标改山坪塘1口（伦上大池）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	15 
	15 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	47
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区新店子村硬化园区作业道项目
	白鹤乡
	新店子村
	3组新建硬化园区作业道0.6千米（路面宽3米，厚0.2米）
	进出园区主干道采用砼C25标准水泥混凝土硬化，宽度3米，厚度0.2米。
	1月开工，4月完工
	24 
	24 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	重点帮扶村

	48
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区古泉村山坪塘标改项目
	白鹤乡
	古泉村
	标改山坪塘2口，其中3组1口（沙窝子堰）、4组1口（王家咀堰）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	30 
	30 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	49
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区新子村山坪塘标改项目
	白鹤乡
	新店子村
	标改山坪塘2口，其中3组1口（观音池）、6组1口（老池）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	30 
	30 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	重点帮扶村

	50
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区回水社区山坪塘标改项目
	陵江镇
	回水社区
	标改山坪塘3口，其中7组2口（水井湾堰、陈家梁堰）、5组1口（屯水田堰）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	45 
	45 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	40
	　

	51
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区孙坪村山坪塘标改项目
	陵江镇
	孙坪村
	标改山坪塘3口，其中2组1口（道角堰）、3组1口（何福荣旁的文家池）、4组1口（文永书旁的文家池）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	45 
	45 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	52
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区古泉村红心猕猴桃种植项目
	白鹤乡
	古泉村
	红心猕猴桃100亩（改土、培肥、架杆、架线、苗木定植等），其中2组52.7亩、5组47.3亩
	1、园区沟渠。园区周边挖沟渠，沟渠深度1米以上，沟底宽度1米，并纵向设置排洪渠。2、全园深翻。采用机械全垦式改土，全园均匀翻挖，深度1m，将熟土深翻（第一步改土）。3、开厢培肥。深翻后采用双行定植厢面，厢面宽7m，排水沟兼作操作道路2.5m，厢沟前端接一、二级路，路沟坡度自然延伸，厢沟深80cm。4、厢面植前消杀施肥。在厢面的双行定植带，每亩施用6000克菌虫双清或辛硫磷5000克+甲基硫菌灵3000克消毒杀虫，每亩撒施充分腐熟有机肥（羊粪或牛粪）2000公斤，厢面定植带均匀旋耕30cm。5、种苗选择。种植无溃疡病菌的实生苗，苗木规格为地径1cm以上。6、新植苗木。株距2m×行距3.5m定植雌株，厢边按4：1配置雄株。栽苗后每株灌定根水毒死蜱+百菌清兑水30斤，浇足后垒直径1m的盘，用黑色薄膜覆盖树盘。7、架杆架线。采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm，杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。
	1月开工，4月完工
	48 
	48 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	53
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区船山村优质粮油基地建设项目
	陵江镇
	船山村
	新建优质粮油基地500亩，其中3组200亩、6组200亩、5组100亩
	1、田型调整。按照“大弯随弯、小弯取直”的原则调整，做到进水有渠、排洪有沟、机耕有路，先行水田小并大，拆除归并田埂，再对田埂切弯取直加固，最后平整田面，形成相对一致梯田并培肥土壤。2、品种选择。一是熟期适宜。海拔500米左右生育期原则上控制在153天以内，机插更应选择中熟品种。二是品种品质应选择国标二级稻以上。三是抗逆性强。耐低温和高温能力至少在中等以上。目前我县水稻订单品种是川种优3877和宜香优2115。3、生产关键技术。一是旱育秧，培育壮苗；二是机插机收，烘干，三是秸杆还田，多蘖抛栽；四是配方施肥，高产优质；五是病虫草害生态防治。
	1月开工，4月完工
	75 
	75 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	54
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区上游村山坪塘标改项目
	白鹤乡
	上游村
	标改山坪塘5口，其中1组2口（何家包堰、双堰池）、2组1口（山湾堰）、3组1口（老公堰）、6组1口（熊家堰）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	75 
	75 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	60
	　

	55
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区船山村山坪塘标改项目
	陵江镇
	船山村
	标改山坪塘6口，其中1组1口（赵家堰）、2组1口（光中堰）、4组2口（毛沟梁堰、周家嘴旧池）、5组1口（柁子堰）、3组1口（钱家堰）
	1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	1月开工，4月完工
	90 
	90 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	56
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区白鹤社区硬化园区作业道项目
	白鹤乡
	白鹤社区
	1组新建硬化园区作业道2.3千米
	进出园区主干道采用砼C25标准水泥混凝土硬化，宽度3米，厚度0.2米。
	1月开工，4月完工
	92 
	92 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	75
	　

	57
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区上游村优质粮油基地项目
	白鹤乡
	上游村
	新建优质粮油基地800亩，其中1组140亩、2组150亩、3组130亩、4组200亩、5组80亩、6组100亩
	1、田型调整。按照“大弯随弯、小弯取直”的原则调整，做到进水有渠、排洪有沟、机耕有路，先行水田小并大，拆除归并田埂，再对田埂切弯取直加固，最后平整田面，形成相对一致梯田并培肥土壤。2、品种选择。一是熟期适宜。海拔500米左右生育期原则上控制在153天以内，机插更应选择中熟品种。二是品种品质应选择国标二级稻以上。三是抗逆性强。耐低温和高温能力至少在中等以上。目前我县水稻订单品种是川种优3877和宜香优2115。3、生产关键技术。一是旱育秧，培育壮苗；二是机插机收，烘干，三是秸杆还田，多蘖抛栽；四是配方施肥，高产优质；五是病虫草害生态防治。
	1月开工，4月完工
	120 
	120 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	60
	　

	58
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区古泉村硬化园区作业道项目
	白鹤乡
	古泉村
	新建硬化园区作业道3.2千米，其中2组610米、5组820米、6组1170米、7组600米
	进出园区主干道采用砼C25标准水泥混凝土硬化，宽度3米，厚度0.2米。
	1月开工，4月完工
	128 
	128 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	　
	　

	59
	苍溪县2022年度彩票公益金支持革命老区船山乡村振兴示范区上游村硬化园区作业道项目
	白鹤乡
	上游村
	新建硬化园区作业道4.2千米，其中1组1000米、2组1000米、3组700米、4组600米、5组400米、6组500米
	进出园区主干道采用砼C25标准水泥混凝土硬化，宽度3米，厚度0.2米。
	1月开工，4月完工
	168 
	168 
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	60
	　

	60
	山水村2022年度重点帮扶村硬化村道路建设项目
	浙水乡
	山水村
	发展猕猴桃、柑橘、中药材等产业3300亩及配套基础设施建设；新建渠系（管网）5公里、提灌站1座、标改山坪塘4口
	产业项目：株距2m×行距3.5m定植雌株，厢边按4：1配置雄株。果园采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm，杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。配套基础设施：1、清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面，并做成中间高两边低利于自然排水即鱼脊型。2、坝面清理：清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填。3、渗漏治理：采用开挖截水槽，用粘土分层（20—30cm）回填并压实，将砂砾层截断。坝体层间渗漏的及坝体散漏的，开挖截水槽，用粘土分层回填并压实，并用粘土填筑上游水平铺盖与土凡防渗体连接。4、内坡治理：坝坡护坡应采用C20砼现浇，其下为15㎝砂石垫层反滤层，并留排水孔。内坡护坡时沿坝埂基脚设60㎝高的c20现浇基础。
	4月开工，11月完工
	285 
	285 
	中央财政衔接补助资金
	浙水乡
	1
	65
	重点帮扶村

	61
	阳园村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	三川镇
	阳园村
	1.三组周家堰池砌墙8*5*2（大坝垮塌，需砌块石墙体，整治放水设施）。
2.三组门前堰池外坝滑坡，需重砌挡水墙10*7*2。
3.六组三堰池整治垮塌坝体10*8*6，和埋填放水设施15米。
4.五组山前堰至大田塝水渠整治120米。
5.仲诗凯门前主堰滑坡治理50米。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	18
	18
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	87
	重点帮扶村

	62
	会民村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	云峰镇
	会民村
	1.产业园道路硬化（下平地堰至黄成孟处816m*3m*0.2m）。
2.平地堰整治1口、引水渠110m*0.4m*0.4m、配套园区灌溉设备设施。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	44
	重点帮扶村

	63
	川主村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	桥溪乡
	川主村
	1.六组唐绍青屋前到欧大永养殖厂道路硬化长610米，宽3.5米，厚0.2米。
2.川主一组组道路至姚福安屋前道路硬化长210米，宽3米，厚0.2米。
3.六组山坪塘标改1口。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	59
	重点帮扶村

	64
	双庙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	文昌镇
	双庙村
	新建双庙村三组产业园道路浑堰塘至向家岭道路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	56
	重点帮扶村

	65
	新路村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	岳东镇
	新路村
	新路村三四组标改山坪塘2口。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	37.25
	37.25
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	22
	重点帮扶村

	66
	上马村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	白桥镇
	上马村
	巩固提升猕猴桃产业园220亩（含校正架杆、管护、培肥、病虫害防治、堡坎230m³、整治防旱池2口）。
	果园采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm，杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	29
	29
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	72
	重点帮扶村

	67
	新龙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	百利镇
	新龙村
	1.硬化整治新龙村一组窝塘堰：内坡C20护坡60*5*0.1;外坡格梁护坡30*5*0.2*0.2；梯步1*0.3*0.15*10；坝顶整治60米，溢洪道20米，涵管20米，警示桩60根警示牌1张。
2.硬化整治新龙村三组后头岩塘堰：坝体土方开挖594方、C20路肩4方、C20防滑墙222.75方，警示牌1个，整治溢洪道80米，放水设施。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	46
	重点帮扶村

	68
	小龙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	东溪镇
	小龙村
	一组猕猴桃园区内硬化罗琼光屋后至包包田作业道140.4米，宽4.5m，厚度0.2m，碎石垫层0.05m，安装排水管54米。搭建避雨大棚20亩。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。单体钢架拱棚参数要求：主立柱高3.5-4m，间距3-4m；倒立柱高2.8-3m。立柱直径≥50mm，壁厚≥1.5mm，弯拱用Ф25*1.2mm镀锌钢管，间距1-1.2m。盖普通PE或BP薄膜，厚度≥0.12mm。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	97
	重点帮扶村

	69
	大龙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	东溪镇
	大龙村
	硬化四组水柏树至窑沟、二组村委会至燕子包猕猴桃园区作业道共计507.6m，宽3m，厚度0.2m，碎石垫层0.05m；搭建猕猴桃避雨大棚16亩
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。单体钢架拱棚参数要求：主立柱高3.5-4m，间距3-4m；倒立柱高2.8-3m。立柱直径≥50mm，壁厚≥1.5mm，弯拱用Ф25*1.2mm镀锌钢管，间距1-1.2m。盖普通PE或BP薄膜，厚度≥0.12mm。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	54
	重点帮扶村

	70
	中山村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	东溪镇
	中山村
	二组石人寨猕猴桃产业园新建肥水一体化24亩，搭建猕猴桃避雨大棚24亩。
	安装微喷灌和田间进水管网。单体钢架拱棚参数要求：主立柱高3.5-4m，间距3-4m；倒立柱高2.8-3m。立柱直径≥50mm，壁厚≥1.5mm，弯拱用Ф25*1.2mm镀锌钢管，间距1-1.2m。盖普通PE或BP薄膜，厚度≥0.12mm。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	74
	重点帮扶村

	71
	桃花村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	永宁镇
	桃花村
	桃花村三组李家岩一线猕猴桃架杆架线搭建100亩，水肥一体化设备安装100亩。
	果园采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm，杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。安装微喷灌和田间进水管网。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	43
	重点帮扶村

	72
	龙亭村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	漓江镇
	龙亭村
	1.管网配套建设：40PE管1.7千米，32PE管1千米，25PE5千米。   
2.渠系修建：长500米，宽0.5米。高0.4米。  
3.黄花苗木种植：50亩300000苗。 
4.有机肥100吨。
	40PE管1.7千米，32PE管1千米，25PE5千米。 砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	49
	重点帮扶村

	73
	三溪村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	漓江镇
	三溪村
	1.鱼塘内外护坡硬化：鱼塘内外地梁硬化192立方米，鱼塘内外护坡硬化480立方米。  
2.莲藕种植6亩。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	46
	重点帮扶村

	74
	清泉村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	彭店乡
	清泉村
	清泉村二组猕猴桃产业园巩固提升29亩（搭建避雨大棚29亩、滴灌系统增加滴灌设施29亩、作业道盖板、周边防护林建设 ）。
	单体钢架拱棚参数要求：主立柱高3.5-4m，间距3-4m；倒立柱高2.8-3m。立柱直径≥50mm，壁厚≥1.5mm，弯拱用Ф25*1.2mm镀锌钢管，间距1-1.2m。盖普通PE或BP薄膜，厚度≥0.12mm。安装微喷灌和田间进水管网。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	127
	重点帮扶村

	75
	下坊坪村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	白驿镇
	下坊坪村
	新建提灌站一座，新建和维修水渠1500米。
	砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	122
	重点帮扶村

	76
	云桑村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	高坡镇
	云桑村
	云桑村六组产业园区路，1400mX2.8mX0.2m园区道路硬化。
	C25砼路面，长1400m，宽2.8m，厚0.2m。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	67
	重点帮扶村

	77
	龙固村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	河地镇
	龙固村
	1.完成四组园区毛仕聪屋前至羊场区产业道路硬化长250米，宽3米，厚0.2米。
2.完成村一组龚科文屋前至龚雄屋后长60米，宽3米，厚0.2米、向国强屋后至唐法云屋后长50米，宽3米，厚0.2米、何润屋前至龚中云屋后长60米，宽3米，厚0.2米、张华屋前至龚树仪屋前长30米，宽3米，厚0.2米。
3.完成二组龚勋仪屋前至龚文平屋前长30米，宽3米，厚0.2米、茂兴路段至龚强仪处道路硬化长20米，宽3米，厚0.2米。
4.产业园区堰塘标改1个（约55m*14m*4m）。
5.建园区钢膜大棚5个（约200㎡/个）。
6.建设全村垃圾房25个及配套设施设备。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	76
	重点帮扶村

	78
	兴华村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	河地镇
	兴华村
	1.完成兴华村二组新建30亩连片稻田养鱼产业。
2.新建兴华村五组产业园区水池1个（100m³）。
3.新建兴华村五组赵洪强屋后至赵思全屋前长1000米，宽3米产业毛坯路。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	66
	重点帮扶村

	79
	九宝村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	陵江镇
	九宝村
	1.新建200立方蓄水池1口。
2.垮塌堰塘整治、土方开挖、筑坝、挡土墙等。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	12.6
	12.6
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	106
	重点帮扶村

	80
	钦差村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	月山乡
	钦差村
	1.巩固提升黄金梨园42亩，施肥浇水、修剪整形、拉枝清园等。
2.巩固提升猕猴桃园15亩，架杆架线、水肥一体等。
	果园采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm，杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。安装微喷灌和田间进水管网。
	4月份开工，10月份完工
	17
	17
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	117
	重点帮扶村

	81
	钦差村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	月山乡
	钦差村
	罗汉山产业园危塘整治1口。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	18
	18
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	117
	重点帮扶村

	82
	宝民村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	鸳溪镇
	宝民村
	整治宝民村3组现有鱼塘30亩以及购买鱼苗发展集体经济。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	74
	重点帮扶村

	83
	宝民村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	鸳溪镇
	宝民村
	整治（治漏）宝民村3组周家湾堰塘一口。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	14
	14
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	74
	重点帮扶村

	84
	宝明村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	运山镇
	宝明村
	1.宝明村八组罗家院子起至胡正华屋前园区道路硬化长210米，宽3米，厚0.2米。
2.宝明村园区果园80亩管网灌溉设施建设。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。安装微喷灌和田间进水管网。
	4月份开工，10月份完工
	23
	23
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	118
	重点帮扶村

	85
	金店村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	唤马镇
	金店村
	1.标改金店村二、三、五组碑弯堰塘、石空破堰塘、水井弯堰塘。
2.完善产业园灌溉设施150亩，提升集体产业园2个。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。安装微喷灌和田间进水管网。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	80
	重点帮扶村

	86
	嘉龙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	五龙镇
	嘉龙村
	1.嘉龙村六组新建产业园28亩深翻挖改土28亩，新栽植猕猴桃嫁接苗28亩，施肥杀菌28亩，架杆架线搭设28亩，灌溉管道安装500米。
2.嘉龙七组山湾堰大坝垮塌部分修复碾压，新建溢洪道35米，更换放水设施和管道。
3.嘉龙村六组黄金梨园区新建排洪渠道250米。规格为1米*1米。
	株距2m×行距3.5m定植雌株，厢边按4：1配置雄株。果园采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm，杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	58
	重点帮扶村

	87
	石牛村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	龙王镇
	石牛村
	1.喻家弯至赵同兴弯硬化渠道105米0.8×0.8。
2.高水位池至江家弯堰塘PE管Φ110，长200米。
3.甘家鱼塘治漏，铺黑膜1600平方米；机械费用。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	10
	10
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	64
	重点帮扶村

	88
	九龙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	龙王镇
	九龙村
	1.冲天沟水库至大嘴硬化渠道1200米、宽0.4米、高1米。
2.方田堰塘标改,护坡硬化127米×4.5米×0.1米；上下圈梁200米×0.2×0.2米；泄洪道7米×1.5米×0.5米；安全设施127米；石子12立方米；机械。
3.大岩堰塘标改,护坡硬化148米×4.5米×0.1米；上下圈梁202米×0.2×0.2米；泄洪道6米×1.5米×0.5米；安全设施148米；石子10立方米；机械。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	76
	重点帮扶村

	89
	大远村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	黄猫垭镇
	大远村
	1.堰塘加盖：长36米、宽 25米、高8米。 
2.堰塘扩容：长240米、宽36米、高12米。     
3.溢洪道：长36米、宽 2.5米、高8米。         
4.涵管:9米。                      
5.闸阀：1个。
	清除坝面及腐质物（不少于20cm），坝顶两边采用（30×20cm）C20砼浇筑，坝顶均采用10CM泥碎石路面；清除坝面及腐质物（不少于20cm），开挖清除穴洞及松动坝料并夯实回填；岸坡开挖时，清除表面的覆盖物，并使利用的基岩面平整，坡度要符合技术要求。砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	81
	重点帮扶村

	90
	迴龙村2022年度重点帮扶村产业发展建设项目
	歧坪镇
	迴龙村
	在迴龙园区跳马有限公司精品G3猕猴桃基地和小兵农场分别安装170.03亩、50.18亩肥水一体化设备。
	安装微喷灌和田间进水管网。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	83
	重点帮扶村

	91
	龙王镇两河村易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目
	龙王镇
	两河村
	1、堡坎55米、高4.5米、宽2.2米； 2、污水管网约120米； 3、柑橘产业园园区作业道约400米（2米×0.2米包括1号鱼塘路面与果园连接路）。                    4、水产养殖提升管理治漏约1.1万㎡，引水管约700米，沉沙池3m³。
	1、堡坎55米、高4.5米、宽2.2米；(堡坎，毛石混泥土，水泥路硬化路面）。                          2、 污水管网约120米（开挖混泥土约80米，土方约40米；波纹管300∮约80米，150∮约40米，回填土方约60m³，混泥土路面约80米）                         3、柑橘产业园园区作业道约400米（2米×0.2米，c25混泥土硬化）。                   4、水产养殖提升管理治漏约1.1万㎡（水产养殖治漏黑膜平铺鱼塘地面和四周护坡，地面细土压实，引水管约700米90∮压力10帕，沿河道树林架设，并附带钢丝吊加固，饮水到每个鱼池，沉沙池3m³混泥土浇筑，附带钢筋加固）。
	4月开工，6月完工。
	57.55
	57.55
	中央财政衔接补助资金
	县发改局
	1
	97
	　

	92
	龙王镇星桥村易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目
	龙王镇
	星桥村
	猕猴桃苗10000株、猕猴桃有机肥30吨、改土57.8亩。
	采用优质良种，直径1.2cm以上，株距3.5*2m，改土：8m开厢，沟深80cm。改土：采用机械全垦式改土，全园均匀翻挖，深度1m,将熟土翻深。改土：采用机械全垦式改土，全园均匀翻挖，深度1m,将熟土翻深。
	4月开工，6月完工。
	12.45
	12.45
	中央财政衔接补助资金
	县发改局
	1
	102
	　

	93
	月山乡琳山村大碑嘴易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目
	月山乡
	琳山村
	建设150亩柑橘产业，含改土150亩和购买爱媛38号种苗。
	改土：深挖60厘米，8米开厢，厢沟深80厘米，清边沿；苗子是营养苗，直径1.0厘米以上，深60厘米以上。
	4月开工，6月完工。
	40
	40
	中央财政衔接补助资金
	县发改局
	1
	65
	　

	94
	白鹤乡东风村易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目
	白鹤乡
	东风村
	新建猕猴桃园75亩，改土建园75亩、栽植实生苗7800株、架杆架线75亩、施肥75亩（每亩两吨）。
	采用实生苗，直径1.2cm以上，株距3.5*2m，改土：8m开厢，沟深80cm。改土：采用机械全垦式改土，全园均匀翻挖，深度1m,将熟土翻深。架杆架线。果园采取“五线棚架技术”即水泥杆8×8×250cm， 杆距4m×行距3.5m，地面至架线距高1.8m，架线选用热镀锌钢铰线，主线、拉线、围线Φ3.5mm，辅线Φ2.2mm，辅线间距50cm。
	4月开工，6月完工。
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县发改局
	　
	72
	　

	95
	漓江镇凤峨村易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持产业发展项目
	漓江镇
	凤峨村
	新建产业园水渠500米，宽0.5米，高0.4米；维修整治山坪塘1口；园区硬化道路300米。
	1.渠系；新建渠系长500米，宽0.4米，高0.5米，渠系用c25混凝土   2.山坪塘治漏： 治漏注浆80米，清於900立方米      3.道路硬化：，硬化道路长300米，宽3.5米，高0.2米，混泥土标号C25     。
	4月开工，6月完工。
	40
	40
	中央财政衔接补助资金
	县发改局
	　
	232
	　

	96
	苍溪县2022年有机粮蔬现代农业园区建设项目
	陵江镇
	金垭村
	建设标准化园区2万亩，新建大棚设施1000亩，发展食用菌1000万袋（棒），建标准庭院1000个，产地集散中心1个，数字园区1个，冷藏保鲜库5处，培育新型经营主体58个
	园区布局合理、相对集中成片。改土培肥到位，全园深翻、施有机肥，开沟垒厢规范。病虫害防控有效。
	4月份开工，11月份完工
	1000
	1000
	中央财政衔接补助资金
	县农业农村局
	3
	75
	　

	97
	苍溪县2022年度乡村振兴补偿金产业贷款贴息贴费项目
	全县
	　
	发展特色产业1万亩
	使用优质良种，管理规范，苗木健健壮，无病无疫，苗木成活率达90%以上。贷款发展产业经验收合格后贴息
	4月份开工，11月份完工
	152
	152
	中央财政衔接补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	98
	苍溪县2022年度环嘉陵江乡村产业融合示范带建设项目
	陵江、云峰、东青等环江8个乡镇
	　
	在环嘉陵江8个乡镇建设以猕猴桃、雪梨为主的特色产业10万亩，并完善相关产业配套设施
	在县规划范围内、园区布局合理、相对集中成片。改土培肥到位，全园深翻、施有机肥，开沟垒厢规范。苗木健壮，无病无疫，苗木成活率达95%以上。
	4月份开工，11月份完工
	450
	450
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	12
	165
	　

	99
	苍溪县2022年度中药材产业发展奖补
	全县31个乡镇
	　
	在全县中药材产业发展重点乡镇建设中药材产业种植基地，并完善相关配套设施等
	使用优质良种，管理规范，苗木健健壮，无病无疫，栽植质量较好，成活率达90%以上。
	4月份开工，11月份完工
	100
	100
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	10
	62
	　

	100
	苍溪县2022年度岫云现代农业园区建设项目
	白驿、歧坪
	　
	在白驿镇岫云、柳垭、歧坪镇迴龙等村种植猕猴桃800亩、雪梨700亩，套种中药材及特色蔬菜500亩，并完善产业园区相关配套设施
	苗木健壮，无病无疫，亩木蔬菜成活率90%以上。
	4月份开工，11月份完工
	300
	300
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	　
	18
	　

	101
	苍溪县2022年度农民合作社高质量发展项目
	陵江镇等
	　
	扶持1个省级及以上农民合作社示范社，扶持标准30万元/个；扶持2个市、县级农民合作社示范社，扶持标准10万元/个。
	享受扶持合作社可用该项资金改善生产经营条件；开展品牌建设；拓展销售渠道；规范财务管理。
	4月份开工，11月份完工
	50
	50
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	3
	40
	　

	102
	高台村2022年度村集体经济发展建设项目
	黄猫垭镇
	高台村
	建军事体验基地一处及配套设施设备等
	建设儿童拓展体验区、拓展训练区3000平方米，建守卫高台包括民兵演习、真人CS、军营生活等5000平方米；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	50
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	103
	山水村2022年度村集体经济发展建设项目
	浙水乡
	山水村
	肉牛养殖200头
	用于修建肉牛养殖场1个，购买肉牛200头；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	53
	重点帮扶村

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	104
	新店子村2022年度村集体经济发展建设项目
	白鹤乡
	新店子村
	新植优质梨300亩
	建雪梨产业园：按8米高标准改土开厢、每亩施有机肥1吨、苗木栽植行距4米，株距2米，浇水、覆膜等
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	60
	重点帮扶村

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	105
	四凤村2022年度村集体经济发展建设项目
	鸳溪镇
	四凤村
	新植优质梨300亩
	建雪梨产业园：按8米高标准改土开厢、每亩施有机肥1吨、苗木栽植行距4米，株距2米，浇水、覆膜等
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	62
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	106
	金高村2022年度村集体经济发展建设项目
	元坝镇
	金高村
	建仓储物流1200平方米
	建设1200平米仓储物流中心，存储大坪净化厂硫磺；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	54
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	107
	石马村2022年度村集体经济发展建设项目
	石马镇
	石马村
	建仓储物流600平方米
	改建600平方米仓储中心、添置安全设施、通风、防潮、控温等设施设备；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	59
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	108
	龙亭村2022年度村集体经济发展建设项目
	漓江镇
	龙亭村
	黄花加工厂1处，年加工能力40吨
	改建大型黄花烘干房300㎡，新植黄花100亩；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	68
	重点帮扶村

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	109
	来龙村2022年度村集体经济发展建设项目
	彭店乡
	来龙村
	新植红心猕猴桃200亩
	配套水肥一体化200亩、新植红心猕猴桃200亩；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	49
	

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	110
	蚕丝村2022年度村集体经济发展建设项目
	白山乡
	蚕丝村
	种植有机猕猴桃80亩
	建钢结构避雨大棚30亩、配套水肥一体化50亩、猕猴桃品种改良4000株；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	55
	重点帮扶村

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	111
	临江村2022年度村集体经济发展建设项目
	歧坪镇
	临江村
	建仓储物流450平方米
	建设经营性房屋450平方米，硬化经营场地1200平方米；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	39
	　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	112
	金荞村2022年度村集体经济发展建设项目
	永宁镇
	金荞村
	大米加工厂1000平方米
	在原村集体蚕房处改建烘干房厂房及仓库共1000平方米、新购置烘干设备一组；、新购置大米加工设备、在原航粒香公司停车坝及废弃物堆积处原址上规范建设500平方米加工房一座（含地面硬化及厂房建设）；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	62
	　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	113
	近水村2022年度村集体经济发展建设项目
	桥溪乡
	近水村
	种植有机猕猴桃40亩
	用于水肥一体化建设、避雨大棚40亩；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	58
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	114
	双牌村2022年度村集体经济发展建设项目
	运山镇
	双牌村
	仓储物流1处
	建设200吨水果气调库一个；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	66
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	115
	油堡村2022年度村集体经济发展建设项目
	文昌镇
	油堡村
	生态养牛200头
	建设肉牛繁育养殖场1处，购买肉牛200头；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	60
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	116
	楼莲村2022年度村集体经济发展建设项目
	三川镇
	楼莲村
	生态养牛300头
	改建占地面积1800平米猪场为肉牛养殖场，购买种牛300头、饲料200吨、种植30亩牧草；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	71
	　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	117
	大营村2022年度村集体经济发展建设项目
	亭子镇
	大营村
	新植优质梨300亩
	建雪梨产业园：按8米高标准改土开厢、每亩施有机肥1吨、苗木栽植行距4米，株距2米，浇水、覆膜等；
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	67
	　
　
　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	118
	槐荫村2022年度村集体经济发展建设项目
	龙山镇
	槐荫村
	苗木综合服务中心1处
	建设苗木交易中心600平米。
	4月份开工，11月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县农业农村局
	1
	55
	　

	
	
	
	
	
	
	
	30
	30
	省级农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	中央农村综合改革转移支付资金
	
	
	
	

	119
	苍溪县2022年度农产品质量安全监管建设项目
	31个乡镇
	　
	1、打造50家食用农产品合格证标杆企业；2、在5个农贸市场打造食用农产品合格证入市查验点；3、完成5个乡镇农产品质量安全监管服务站标准化改造任务；4、对安装电子追溯设备的农资经营户进行补助；5、对食用农产品生产经营主体安装合格证打印设备予以补助；6、在交通显要位置设置农产品质量安全县固定宣传牌2个；7、对取得绿色食品新认证证书的生产经营主体予以补助；8、制作全县乡镇、行政村的网格化监管责任图；9、对创建成功的第五批市级农产品质量安全示范乡镇2个、县级农产品质量安全示范村5个予以补助；10、组织公用品牌参与各类产销对接活动；11、对全县农产品质量安全监管员、检测员、村级协管员开展培训；12、开展农产品质量安全宣传活动，印刷相关宣传资料；13、购买农产品质量安全相关快速检测试剂（卡）；14、开展农产品质量安全监管和品牌培育工作相关工作经费。
	打造50家食用农产品合格证标杆企业，在5个农贸市场打造食用农产品合格证入市查验点，在5个乡镇完成乡镇监管站标准化改造，每个乡镇按3万元/个补助，农资经营户补助60家，按0.2万元/户予以补助；食用农产品生产经营主体补助145家，按0.1万元/户予以补助，在交通显要设置农产品质量安全县固定宣传牌2个，绿色新认证证书按3万元/个标准补助，完成任务数10个，全县乡镇、行政村的网格化监管责任图全覆盖，创建第五批市级农产品质量安全示范乡镇2个、县级农产品质量安全示范村5个，示范乡镇按3万元/个补助；示范村按1万元/个补助，组织公用品牌参与各类产销对接活动。
	4月份开工，11月份完工
	100
	100
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	10
	120
	　

	120
	苍溪县2022年有机产业发展奖补项目
	云峰镇，白驿镇、龙王镇、月山乡
	　
	全县有机生产基地认证面积共3197.35亩，取得有机证书6张
	根据《苍溪县人民政府办公室关于印发<苍溪县加快有机产业发展扶持办法>的通知》（苍府办发〔2018〕34号）精神，2022年全县有机生产基地认证面积共3197.35亩，取得有机证书6张。
	4月份开工，11月份完工
	60
	60
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	6
	60
	　

	121
	苍溪县2022年度产业提升项目
	白驿镇等6个乡镇
	金龙泉等10个村
	改造提升特色产业园，园区补植，提升产业管护形象。
	园区布局合理、相对集中成片。改土培肥到位，全园深翻、施有机肥，开沟垒厢规范。苗木健壮，无病无疫，栽植质量较好，苗木成活率达95%以上。
	4月份开工，11月份完工
	60
	60
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	15
	132
	　

	122
	苍溪县2022年监测对象农业产业发展精准帮扶项目
	高坡镇、白鹤乡等19个乡镇
	涉及竹梨村、东风村等38个村50户监测户
	新建及提升猕猴桃园27亩、养鸡鸭 1910只、稻田养鱼6亩、养猪23头、种植果树（耙耙柑、翠冠梨、丑柑等）2.5亩、养羊4只、养牛3头、种植中药材（川明参、黄花、黄精等）7.5亩等。
	符合发展产业的脱贫户，每户每年给予3000元的补助资金，力争受益户年人均增收1000元以上。
	4月份开工，11月份完工
	15
	15
	中央财政衔接补助资金
	县农业农村局
	28
	36
	　

	123
	苍溪县2022年度家庭农场项目建设
	31个乡镇
	　
	家庭农场适度扩大规模，改良品种，完善基础设施，购置生产性装备，建设农业废弃物处理设施，引进新技术、新装备，改良提升产品品质，发展农产品初加工（冷链物流），促进农业一二三产融合，延长产业链、价值链。购买家庭农场联合会服务。
	2022年计划实施实施家庭农场培育（示范）项目共计149户，其中培育2类共计137户，非示范场60户，每户奖补5万元，县级示范场77户，每户奖补10万元；示范1类4户，市级示范场3户，每户奖补15万元，省级示范场1户，奖补20万元；示范2类8户，市级示范场7户，每户奖补15万元，省级示范场1户，每户奖补20万元；政府购买家庭农场联合会服务3项（开展家庭农场监测、运营并维护家庭农场信息平台、参与家庭农场信贷直通车服务），申报奖补资金22万元。
	4月份开工，11月份完工
	1000
	1000
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	4
	20
	　

	124
	苍溪县2022年度肉牛羊产业发展项目
	陵江镇、歧坪镇等31个乡镇
	铺子村等100多个村
	新建肉牛羊圈舍2.5万余平方米、土鸡圈舍0.5万平方米及配套建设饲料利用、粪污处理等设施设备，引进良种母牛羊1500余头只、繁殖犊牛1500余头等。
	建成年出栏肉牛1000头及以上的肉牛养殖专业村、或年产犊牛500头及以上的肉牛繁育专业村、或年出栏肉羊5000只及以上的肉羊养殖专业村。奖补标准:每个肉牛专业村一次性奖励村集体产业发展资金6万元，每个肉羊专业村一次性奖励村集体产业发展资金4万元。
	4月份开工，11月份完工
	1000
	1000
	中央财政衔接补助资金
	县农业农村局
	120
	200
	　

	125
	高台村2022年度户办产业建设项目
	黄猫垭镇
	高台村
	户办产业131户，每户种植1-2亩雪梨
	每户种植1-2亩雪梨，3年生嫁接苗。
	3月份开工，11月份完工
	131
	131
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	126
	高台村三组2022年度特色产业园建设项目
	黄猫垭镇
	高台村
	高台村三组新建特色产业园200亩及配套设施建设
	建雪梨产业园：按8米高标准改土开厢、每亩施有机肥1吨、苗木栽植行距4米，株距2米，浇水、覆膜等
	3月份开工，11月份完工
	120
	120
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	127
	高台村三组2022年度特色产业园基础配套建设项目
	黄猫垭镇
	高台村
	高台村三组特色产业园基础配套建设：新建蓄水池5口，改建藕塘3口，作业道路硬化1.2千米，排水渠系硬化1千米，堡坎600m³，肥水一体化200亩。
	蓄水池100m³5口，藕塘加固硬化护坡坝盖，作业道路硬化宽3米厚0.2米，排水渠系硬化300*400㎝，块石堡坎，肥水一体化喷灌系统。
	3月份开工，11月份完工
	230
	230
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	128
	高台村2022年度现代农业社会化服务组织建设项目
	黄猫垭镇
	高台村
	建立一个现代农业社会化服务组织1个，购置大型旋耕（收割）机1台、植保无人机1台、烘干设备一套及农副产品加工现代化装备一台
	现代农业社会化服务组织阵地建设200平方米（棚架结构），购置大型旋耕（收割）机、植保无人机烘干设备及农副产品加工现代化装备
	3月份开工，11月份完工
	100
	100
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	129
	高台村五组2022年度农业产业基础设施项目
	黄猫垭镇
	高台村
	高台村五组新建蓄水池4口、作业道2.5千米，标改山坪塘7口
	新建100m³蓄水池4口；作业道硬化宽3米，厚0.2米，c25砼；标改山坪塘7口，底部混泥土硬化，四周内坝硬化。
	3月份开工，11月份完工
	250
	250
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	130
	黄猫垭社区2022年度现代农业园区建设项目
	黄猫垭镇
	黄猫垭社区
	现代农业园区（黄猫垭社区）破损道路0.4千米、堡坎修复1处，新建排水沟1公里，桃树改良50亩，园区环境整治提升及农产品展示设备。
	修复破损道路0.4千米，c25砼混泥土；堡坎修复1处2000m³，块石堡坎；排水渠系硬化300*400㎝；果桃改种嫁接花桃；农产品展示设备1套，园区环境整治等。
	3月份开工，11月份完工
	80
	80
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	　
	102
	　

	131
	蟠龙寨村2022年度现代农业园区建设项目
	黄猫垭镇
	蟠龙寨村
	现代农业园区（蟠龙寨村）破损道路、堡坎修复，园区环境整治及提升。
	破损道路0.6千米，c25砼混泥土；堡坎修复4处，180m³，块石堡坎；园区环境整治等。
	3月份开工，11月份完工
	30
	30
	中央财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	118
	　

	132
	高台村2022年度农产品展销农业技术培训中心项目
	黄猫垭镇
	高台村
	打造农产品展销中心、农业技术培训基地、现代农业休闲体验区等
	农产品展销中心100平方米，农业技术培训基地260平方米，现代农业休闲体验区1000平方米。
	3月份开工，11月份完工
	339
	339
	省级财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	133
	黄猫垭社区2022年度现代农业园区建设项目
	黄猫垭镇
	黄猫垭社区
	园区大棚35亩，园区灌溉管网2.5公里，药肥一体化系统35亩，高清网络监控系统1套
	园区枇杷大棚35亩：立柱，热镀锌管 Φ70*50*2.5；拱杆，热镀锌管 Φ25*1.5；纵杆，热镀锌管 Φ25*1.5；横杆，热镀锌管 Φ32*1.8。园区灌溉管网2.5公里：全新PE100材料,φ25,耐受压力要求6.0Mpa,壁厚4.5mm。药肥一体化系统35亩，高清网络监控系统1套：DS-2DE4223IW-D/GLT/XM高清网络球机；含光伏板、电池、支持阴天7*24小时使用；立杆长度：5米；颜色：白色；镀锌钢管，整体镀锌，全杆烤漆；管径：76mm；厚度：2mm；含40cm支臂，带避雷针；含地笼。
	3月份开工，11月份完工
	300
	300
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	102
	　

	134
	上马村2022年残疾人股权量化项目
	白桥镇
	上马村
	在苍溪县白桥镇上马猕猴桃种植专业合作社实施省衔接资金股权量化项目资金20万元
	为本村22名残疾已脱贫户（边缘户、易返贫户）实施股权量化，实施主体对残疾人资金所占股份首先不低于当年商业银行一年定期贷款基准利率4.35%进行保底分红
	5月份开工，9月份完工。
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县残联
	2
	19
	重点帮扶村

	135
	大营村2022年残疾人股权量化项目
	亭子镇
	大营村
	在苍溪县亭子镇大营村股份经济联合社实施省衔接资金股权量化项目资金20万元
	本村21名残疾已脱贫户（边缘户、易返贫户）实施股权量化，实施主体对残疾人资金所占股份首先不低于当年商业银行一年定期贷款基准利率4.35%进行保底分红
	5月份开工，9月份完工。
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县残联
	2
	21
	　

	136
	石牛村2022年黄精中药材产业园建设项目
	龙王镇
	石牛村
	新建80亩黄精中药材产业园；新开挖和硬化园区作业道0.4公里，建涵洞2处。
	产业园土壤、气候、环境条件达到要求，挖开表土，栽苗、间作、覆盖达到要求。作业道宽2.5米，混凝土路面厚20厘米，强度达到25MPA。
	3月份开工，9月份完工。
	100
	100
	省级财政衔接补助资金
	县委统战部
	1
	64
	重点帮扶村

	137
	2022年农村产业融合发展示范园项目
	陵江镇、文昌镇、元坝镇、永宁镇等
	双龙村、三井村，大金村、扑船村、铺子村等
	包括示范园区作业道路工程、示范园区水利设施工程、现代农业示范基地建设、农产品产地初加工及冷链仓储设施、公共服务平台、检验检测设施设备等
	4.5米宽主干道：6.5公里，混凝土路垫层碎石垫层8CM，C25混凝土路面，厚20cm。3米宽园区硬化路：6.87公里，混凝土路垫层碎石垫层8CM，C25混凝土路面，厚20cm。作业便道：3公里，生产路路面宽0.6～2m，厚度一般20.0cm。整治山坪塘14口，新建100-200方微水池35口，灌溉渠2公里，农业生产基地400亩，产地保鲜冷藏库1个，岫云公共服务平台1个等
	4月开工，10月完工。
	4672
	2000
	中央预算内以工代赈资金
	县发改局
	17
	350
	　

	138
	百利镇高玉村2022年度水产养殖基地建设项目
	百利镇
	高玉村
	新改扩建养殖池塘150亩及其配套设施，硬化排洪渠932米
	新建池塘300立方米、改建200立方米；排洪渠60cm*80cm
	4月份开工，11月份完工
	85
	85
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	1
	79
	　

	139
	苍溪县2022年度机电提灌站建设项目
	陵江、百利、歧坪、白山、元坝等5个乡镇
	太平、三清、观音、六股树、天南、庆宪等6个村
	新（改）建机电提灌站6座，其中新建3座
	提灌站30-70千瓦
	4月份开工，11月份完工
	100
	100
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	2
	160
	　

	140
	来龙村2022年高标准农田建设项目
	彭店乡
	来龙村
	（原清柏村）衬砌渠系1074米，整治机耕道220米，新建作业道1565米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	137.5
	137.5
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	141
	清泉村2022年高标准农田建设项目
	彭店乡
	清泉村
	维修整治山坪塘4口，衬砌渠系2715米，新建作业道2774米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	167.1
	167.1
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	127
	重点帮扶村

	142
	文焕社区2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	文焕社区
	维修整治山坪塘10口，衬砌渠系832米，整治机耕道223米，新建作业道3391米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	298.2
	298.2
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	143
	白观村2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	白观村
	维修整治山坪塘2口，衬砌渠系502米，整治机耕道2357米，新建作业道475米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	365.2
	365.2
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	144
	武当社区2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	武当社区
	(原玉屏村)维修整治山坪塘5口，衬砌渠系4133米，整治机耕道320米，新建作业道2061米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	221.6
	221.6
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	145
	太平村2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	太平村
	维修整治山坪塘2口，衬砌渠系86米，新建作业道948米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	310.6
	310.6
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	146
	龙潭社区2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	龙潭社区
	维修整治山坪塘5口，衬砌渠系568米，新建作业道2660米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	81.1
	81.1
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	147
	麻岭社区2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	麻岭社区
	维修整治山坪塘4口，衬砌渠系13959米，整治机耕道1452米，新建作业道9464米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	240.1
	240.1
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	148
	红军渡社区2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	红军渡社区
	（原金垭村）衬砌渠系1882米，整治机耕道1516米，新建作业道802米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	1780
	1780
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	149
	武当社区2022年高标准农田建设项目
	陵江镇
	武当社区
	维修整治山坪塘3口，衬砌渠系3458米，新建作业道1187米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	257.7
	257.7
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	150
	狮岭村2022年高标准农田建设项目
	云峰镇
	狮岭村
	维修整治山坪塘3口，衬砌渠系8081米，整治机耕道314米，新建作业道5453米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	289.5
	289.5
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	151
	三合村2022年高标准农田建设项目
	云峰镇
	三合村
	修整治山坪塘4口，衬砌渠系2048米，新建作业道5361米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	726.4
	726.4
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	152
	三合村2022年高标准农田建设项目
	云峰镇
	三合村
	（原韩家坪村）新建作业道2447米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	471.7
	471.7
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	153
	蟠龙寨村2022年高标准农田建设项目
	黄猫垭镇
	蟠龙寨村
	(原清寨村)维修整治山坪塘2口，衬砌渠系2623米，整治机耕道4720米，新建作业道1421米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	157.8
	157.8
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	154
	高台村2022年高标准农田建设项目
	黄猫垭镇
	高台村
	维修整治山坪塘5口，衬砌渠系699米，整治机耕道2487米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	361.5
	361.5
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	78
	　

	155
	金龙泉村2022年高标准农田建设项目
	白驿镇
	金龙泉村
	（原金梁村）维修整治山坪塘1口，衬砌渠系134米，整治机耕道821米，新建作业道1950米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	161.2
	161.2
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	156
	天星村2022年高标准农田建设项目
	白驿镇
	天星村
	（原天堂村）维修整治山坪塘2口，衬砌渠系2004米，整治机耕道398米，新建作业道米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	235.1
	235.1
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	157
	下坊坪村2022年高标准农田建设项目
	白驿镇
	下坊坪村
	维修整治山坪塘7口，衬砌渠系226米，整治机耕道2594米，新建作业道米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	87.1
	87.1
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	122
	　

	158
	李子社区2022年高标准农田建设项目
	白驿镇
	李子社区
	维修整治山坪塘3口，衬砌渠系1118米，整治机耕道4712米，新建作业道米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	401.7
	401.7
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	64
	　

	159
	大龙村2022年高标准农田建设项目
	东溪镇
	大龙村
	维修整治山坪塘4口，衬砌渠系2391米，整治机耕道3406米，新建作业道米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	208.6
	208.6
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	54
	重点帮扶村

	160
	望金村2022年高标准农田建设项目
	东溪镇
	望金村
	（原望乡村）维修整治山坪塘5口，衬砌渠系1945米，整治机耕道2357米，新建作业道230米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	174.4
	174.4
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	161
	小龙村2022年高标准农田建设项目
	东溪镇
	小龙村
	维修整治山坪塘2口，衬砌渠系502米，整治机耕道888米，新建作业道 米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	134.4
	134.4
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	97
	重点帮扶村

	162
	大阳村2022年高标准农田建设项目
	三川镇
	大阳村
	（原杨岳村）整治机耕道773米，新建作业道 米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	113.3
	113.3
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	163
	天官村2022年高标准农田建设项目
	三川镇
	天官村
	（原白坪村）维修整治山坪塘2口
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	247.3
	247.3
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	164
	楼莲村2022年高标准农田建设项目
	三川镇
	楼莲村
	（原楼门村）维修整治山坪塘1口，整治机耕道527米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	240
	240
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	165
	楼莲村2022年高标准农田建设项目
	三川镇
	楼莲村
	（原莲池村）维修整治山坪塘1口，衬砌渠系625米，整治机耕道 米，新建作业道1914米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	320.5
	320.5
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	166
	尖山村2022年高标准农田建设项目
	桥溪乡
	尖山村
	维修整治山坪塘3口，衬砌渠系2271米，整治机耕道1555米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	236.5
	236.5
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	167
	云峰村2022年高标准农田建设项目
	桥溪乡
	云峰村
	（原蟠龙村）维修整治山坪塘1口，整治机耕道1291米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	98.3
	98.3
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	168
	长河村2022年高标准农田建设项目
	桥溪乡
	长河村
	（原小寨村）维修整治山坪塘2口，衬砌渠系695米，整治机耕道1150米，新建作业道329米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	70.1
	70.1
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	169
	云峰村2022年高标准农田建设项目
	桥溪乡
	云峰村
	整治机耕道1898米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	124.4
	124.4
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	65
	　

	170
	长河村2022年高标准农田建设项目
	桥溪乡
	长河村
	整治机耕道4627米，新建作业道748米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	280.2
	280.2
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	47
	重点帮扶村

	171
	石牛村2022年高标准农田建设项目
	龙王镇
	石牛村
	（原甘家村）维修整治山坪塘2口
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	54.1
	54.1
	中央财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	172
	松光村2022年高标准农田建设项目
	龙王镇
	松光村
	维修整治山坪塘1口，整治机耕道527米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	80.3
	80.3
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	173
	石牛村2022年高标准农田建设项目
	龙王镇
	石牛村
	维修整治山坪塘1口，衬砌渠系625米，新建作业道1914米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	158.7
	158.7
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	重点帮扶村

	174
	东林村2022年高标准农田建设项目
	东青镇
	东林村
	维修整治山坪塘4口
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	78.1
	78.1
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	1
	32
	　

	175
	明兴村2022年高标准农田建设项目
	东青镇
	明兴村
	（原东兴村）维修整治山坪塘3口，衬砌渠系2271米，整治机耕道1555米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	253.7
	253.7
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	176
	互裕村2022年高标准农田建设项目
	东青镇
	互裕村
	（原互利村）维修整治山坪塘1口，整治机耕道1291米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	116.3
	116.3
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	177
	东升村2022年高标准农田建设项目
	东青镇
	东升村
	维修整治山坪塘2口，衬砌渠系695米，整治机耕道1150米，新建作业道329米
	符合《四川省高标准农田建设技术规范》，田网、渠网配套，灌溉水保证率70%以上，项目区人均增收200元以上。
	4月开工，11月完工
	159.7
	159.7
	省级财政农田建设补助资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	178
	玉女村2022年度产业路建设项目
	陵江镇
	玉女村
	新建产业路1250米
	长1250米，宽3.5米，厚0.2米
	4月份开工，11月份完工
	55
	55
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	179
	玉女村2022年度排洪渠系建设项目
	陵江镇
	玉女村
	新建排洪渠系1100米
	渠系长1100米，宽0.3米，高0.3米
	4月份开工，11月份完工
	25
	25
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	180
	苍溪县2022年高素质农民培训项目
	31个乡镇
	　
	培育经营管理型高素质农民540人
	2022年计划培训家庭农场主300人，其中：家庭农场培育（示范）专修班培训（经营管理型）150人，家庭农场主能力提升培训（经营管理型）120人，省市调训30人。12月底前完成培训任务。依托基层农技推广体系建设与改革项目的知识更新培训，组织开展家庭农场辅导员培训120人。
	4月份开工，11月份完工
	100
	100
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	181
	苍溪县2022年度基层农业推广服务体系建设
	31个乡镇
	　
	建设农业科技示范基地3个，知识更新培训230人，培育科技示范主体13个，特聘计划5个。
	以农技推广体系改革建设为主线，以先进适用技术示范样板为载体，构建“一主多元”农技推广体系，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障。
	4月份开工，11月份完工
	200
	200
	中央财政农业生产发展资金
	县农业农村局
	　
	　
	　

	182
	苍溪县2022年脱贫小额信贷贴息项目
	全县
	　
	脱贫户小额信贷1.8亿元，4650户
	脱贫户发展产业，户贷款5万元以内，发展产业经验收合格后贴息
	按季度贴息
	250 
	250 
	中央财政衔接补助资金
	县金融服务中心
	214
	7490
	　

	183
	苍溪县2022年度“政担银企户”贷款贴息贴费项目
	全县
	　
	继建－符合担保贷款的新型经营主体和涉农企业273户（家），贷款1亿元
	对带动脱贫户发展产业增收的符合担保贷款的新型经营主体和涉农企业，每带动脱贫人口1人就业可贷款10万元，贷款期满并按期还款，经验收合格后给于贴息
	1月份开工，12月份完工
	180
	180
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	21
	100
	　

	184
	苍溪县2022年度“政担银企户”贷款贴息贴费项目
	全县
	　
	继建－符合担保贷款的新型经营主体和涉农企业273户（家），贷款1亿元
	对带动脱贫户发展产业增收的符合担保贷款的新型经营主体和涉农企业，每带动脱贫人口1人就业可贷款10万元，贷款期满并按期还款，经验收合格后给于贴息
	1月份开工，12月份完工
	7.64
	7.64
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	21
	100
	　

	二
	农村基础设施
	　
	　
	　
	　
	　
	16626.29 
	16626.29 
	　
	　
	141
	11961
	　

	185
	大牟村2022年森林防火通道建设项目
	龙山镇
	大牟村
	新建白虎山森林防火通道维修整治5100米
	27处塌方5460立方米回填加固、水沟堵塞清淤1200立方米，l路面平整填补碎石180立方米。
	4月开工，11月完工。
	10
	10
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	9
	　

	186
	刘家村2022年森林防火通道建设项目
	文昌镇
	刘家村
	新建大梁山灯杆梁至马罗寨森林防火通道2000米
	路基宽度3-3.5米，路面宽度3.5米-4米，泥结石路面。
	4月开工，11月完工。
	20
	20
	中央财政林业改革发展资金
	县林业局
	1
	21
	　

	187
	山水村2022年度重点帮扶村硬化村道路建设项目
	浙水乡
	山水村
	新建硬化村道14.3千米
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月开工，11月完工
	635 
	635 
	中央财政衔接补助资金
	浙水乡
	1
	65
	重点帮扶村

	188
	五峰村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	石马镇
	五峰村
	1.五组西关水库新农村到五峰四组杨清贵处，硬化道路长828米，宽3.5米，错车道 3 处、垫层0.1米、厚0.2米，混凝土强度等级C25。
2.一组周跃聪处高产田硬化作业道72米，宽3米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	97
	重点帮扶村

	189
	月沙村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	石马镇
	月沙村
	四组秦家梁道路硬化，长900米，宽3.5米，错车道 2处、垫层0.1米，厚0.2米，混凝土强度等级C25。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	110
	重点帮扶村

	190
	玉带村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	龙山镇
	玉带村
	1.硬化玉带村3组狮儿塘至赵均华屋前道路全长0.7km，硬化道路长700米，宽3.5米，厚20厘米（路基碎石垫层150m³；路基平整土方30m³；60#涵管10米，40#涵管5米，30#涵管15米）。
2.硬化玉带村4组坟林田岩至大兴屋旁全长0.3km，宽3.5米，厚20厘米（路基碎石垫层70m³；块石填路基30方；路基平整土方30m³；40#涵管10米，30#涵管15米；浆砌卵石堡坎50m³）。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	85
	重点帮扶村

	191
	阳园村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	三川镇
	阳园村
	六七组韩家岩至尖华咀破损道路硬化长600米，宽3.5米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	32
	32
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	87
	重点帮扶村

	192
	长河村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	桥溪乡
	长河村
	1.二组昝家梁至坟平子，堰塘湾至拐枣树梁道路总计硬化长630米，宽3米，厚0.2米。
2.兰苑建标椎大棚基地820平方米种植兰花。
3.四组田华春屋前到井坝道路硬化长300米，宽3米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	47
	重点帮扶村

	193
	新店子村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	白鹤乡
	新店子村
	加宽六组董永生屋旁（212线）至李联银门口大田道路，长度为3公里，宽度为1米。
	两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	44
	44
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	95
	重点帮扶村

	194
	芦飞村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	元坝镇
	芦飞村
	五组杨孝先屋后至五组孙勇房前长540米，宽3.5米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	31.35
	31.35
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	75
	重点帮扶村

	195
	芦飞村2022年度重点帮扶村道路修复建设项目
	元坝镇
	芦飞村
	刘子钦房前道路、马健康屋下道路、陈正保屋后道路、孙国芳房前道路、孙永发屋后道路、二组大田岩道路二组大田岩道路、三组箱子岩山坪堰边堡坎7处洪灾损毁道路堡坎建设（工程总量是360.8立方米）。
	砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。
	4月份开工，10月份完工
	18.65
	18.65
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	75
	重点帮扶村

	196
	新路村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	岳东镇
	新路村
	新路一、二组硬化道路327米道路宽3米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	12.75
	12.75
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	22
	重点帮扶村

	197
	上马村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	白桥镇
	上马村
	新建硬化上马村五组至铜顶村王家组道路0.4公里（宽3.5m，厚0.2m），新建错车道2处。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	21
	21
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	72
	重点帮扶村

	198
	柳溪村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	高坡镇
	柳溪村
	1.柳溪村八组钟雨生屋角至七组邓云吉屋角长500米，宽3.5米厚0.2米的道路硬化。
2.四组何希华屋前至四组何启武屋角长600米，宽3.5米，厚0.2米的道路硬化。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	140
	重点帮扶村

	199
	蚕丝村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	白山乡
	蚕丝村
	新建蚕丝村一组桶场湾至尹家湾道路硬化长900米，宽3.5米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	87
	重点帮扶村

	200
	九宝村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	陵江镇
	九宝村
	硬化九宝村四组、八组通组、通园道路908米，宽3米，厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	37.4
	37.4
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	106
	重点帮扶村

	201
	钦差村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	月山乡
	钦差村
	六组组道路300m（赵勇至赵泽炳屋后），宽3.5m，厚0.2m。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	15
	15
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	117
	重点帮扶村

	202
	清河村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	亭子镇
	清河村
	清河村三组新建道路1公里，宽3m。清河村委会至张协树门口428米，罗培新门口至鹤龄镇永星村交界处572米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	103
	重点帮扶村

	203
	宝民村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	鸳溪镇
	宝民村
	1.郭子文家至宋坤如家门口硬化道路长320米、宽3.5米、厚0.2米。
2.宝民村3组中间院改建及硬化道路长35米、宽3.5米、厚0.2米。
3.刘开全处至水池处硬化道路长150米、宽3.5米、厚0.2米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	28
	28
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	74
	重点帮扶村

	204
	宝明村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	运山镇
	宝明村
	宝明村七组奉家院子连接龙山镇田坝村土培路开挖长600米，宽4米。道路硬化长600米，宽3米，厚0.2米道路硬化。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	27
	27
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	118
	重点帮扶村

	205
	石牛村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	龙王镇
	石牛村
	1.母怀玉至甘家井场道路加宽，长2060米，宽1米，错车道3处。
2.赵席云至古路梁作业道开挖暨硬化，新开挖作业道长400米，宽2.5米；硬化道路长400米、宽2.5米。
	两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	40
	40
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	64
	重点帮扶村

	206
	向阳村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	龙王镇
	向阳村
	1. 毕光辉至李现广处硬化，长400米，宽3.5米。
2. 张光强处至张代斌处硬化长340米，宽3.5米。
3. 李现金至汪治乾处硬化长300米，宽3.5米。
4. 涵管PE管Φ30，长30米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	98
	重点帮扶村

	207
	苍红村2022年度重点帮扶村道路修复建设项目
	东青镇
	苍红村
	1.杨发海门前砌堡坎，长10米、宽1.5米、高7米。
2.杨发海门前10米处砌堡坎，长8米、宽2米、高6米。
3.一组杨先明门前砌堡坎，长23米、宽1.2米、高3.3米。
4.村委会门前砌堡坎，长15米、宽1.5米、高6米。
5.聚居点生活污水处置，公共厕所。
	砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0。室外建设污水因地制宜选择接入管网、污水处理设施、砖砌三格式化粪池
	4月份开工，10月份完工
	24.934
	24.934
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	61
	重点帮扶村

	208
	苍红村2022年度重点帮扶村小型水利设施建设项目
	东青镇
	苍红村
	1.四组杨木匠沟贾蕴保门前修建拦河堰，长38米、宽2.5米、高3米。
2.苍红村二组大石堰修建拦河堰，长25米、宽2米、高1.5米。
	砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0
	4月份开工，10月份完工
	22.33
	22.33
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	61
	重点帮扶村

	209
	三溪口村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	黄猫垭镇
	三溪口村
	三溪口村五组辜家河至瓜子坪硬化道路0.9公里，宽4.5米，厚0.2米
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	114
	重点帮扶村

	210
	南军村2022年度重点帮扶村道路硬化建设项目
	黄猫垭镇
	南军村
	1.新建堡坎5处579.5方。
2.平整路面1公里。
3.道路硬化300米，宽4.5米，厚0.2米。
4.新建道路100米，宽4.5米。
5.三组三岔河至下朱家坝至二组上朱家坝道路2.2公里，加宽1.5米。
	按照四级公路标准建设。该路路基宽4.5-6.5m，纵坡、平面线型随原路局部调顺适，不再大填大挖。水泥混凝土路面宽3-3.5m。两侧用C25片卵石混凝土路肩共宽1.0m，要求路面平整，水泥混凝土强度达到25Mpa，线型顺适，水沟畅通。
	4月份开工，10月份完工
	50
	50
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	143
	重点帮扶村

	211
	苍溪县五龙镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目
	五龙镇
	蟠龙村
	新（改）建作业道路7.10公里，其中硬化道路3.13公里、加宽道路3.97公里；新建灌溉渠3.49公里；整治维修山坪塘6口。
	新建道路：水泥强度C25砼，3m宽），加宽道路C25砼，1m宽。道路路肩宽度为0.5m。渠道：比降根据地形，取1/500-1/1500，并以不冲、不於流速校核。渠道线型需美观平顺，转弯处应弧形处理。渠道配人行桥板。压实度大于0.9。地基承载力≥200kPa。  山坪塘：渠道边墙和底板采用C20砼现浇；规划山坪塘6#溢洪道原有深2米宽3米的溢洪道，需增设采用DN600钢筋砼管用于排水。
	2月开工，6月完工。
	398
	398
	中央财政衔接补助资金
	县发改局
	1
	73
	推行以工代赈方式

	212
	古泉村2022年度村组道路建设工程项目
	白鹤乡
	古泉村
	古泉村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.00 
	45.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	85
	　

	213
	新店子村2022年度村组道路建设工程项目
	白鹤乡
	新店子村
	新店子村新建0.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	10.00 
	10.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	95
	重点帮扶村

	214
	伏公社区2022年度村组道路建设工程项目
	白鹤乡
	伏公社区
	伏公社区新建0.15公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	6.45 
	6.45 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	42
	　

	215
	度顶子村至伏公社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白鹤乡
	伏公社区
	伏公社区加宽0.2公里，破损修复0.1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	5.30 
	5.30 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	42
	　

	216
	度金谷村至张家山村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白鹤乡
	金谷村
	金谷村破损修复0.04公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	1.72 
	1.72 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	65
	　

	217
	陶家坪村至伏公社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白鹤乡
	伏公社区
	伏公社区破损修复0.07公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	1.99 
	1.99 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	42
	　

	218
	喻李村至鹤仙社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白鹤乡
	白鹤社区
	白鹤社区加宽1.5公里，破损修复0.09公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	22.75 
	22.75 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	78
	　

	219
	铜顶村2022年度村组道路建设工程项目
	白桥镇
	铜顶村
	铜顶村新建1.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	67.50 
	67.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	56
	　

	220
	金光村至青林村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白桥镇
	青林村
	青林村加宽2.73公里，破损修复0.09公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	58.36 
	58.36 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	101
	　

	221
	上马村至帽合村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白桥镇
	上马村
	上马村加宽0.11公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	2.31 
	2.31 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	72
	重点帮扶村

	222
	学房村至铜顶村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白桥镇
	铜顶村
	铜顶村加宽1.95公里，破损修复0.06公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.64 
	43.64 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	56
	　

	223
	天南村2022年度村组道路建设工程项目
	白山乡
	天南村
	天南村新建0.7公里，增设错车道6处。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	31.80 
	31.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	82
	　

	224
	红庙村2022年度村组道路建设工程项目
	白山乡
	红庙村
	红庙村新建0.91公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	42.77 
	42.77 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	68
	　

	225
	蚕丝村2022年度村组道路建设工程项目
	白山乡
	蚕丝村
	蚕丝村新建0.83公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	40.03 
	40.03 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	87
	重点帮扶村

	226
	青凤村2022年度村组道路建设工程项目
	白驿镇
	青凤村
	青凤村新建0.4公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	18.00 
	18.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	227
	金龙泉村2022年度村组道路建设工程项目
	白驿镇
	金龙泉村
	金龙泉村新建1.25公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	56.25 
	56.25 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	103
	　

	228
	天堂村至碑垭村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白驿镇
	天星村
	天星村加宽1.23公里，破损修复0.14公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	32.54 
	32.54 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	132
	　

	229
	青凤村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	白驿镇
	青凤村
	青凤村新建0.97公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	44.62 
	44.62 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	230
	涧溪村2022年度村组道路建设工程项目
	百利镇
	涧溪村
	涧溪村新建0.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.10 
	30.10 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	63
	　

	231
	高玉村2022年度村组道路建设工程项目
	百利镇
	高玉村
	高玉村新建0.97公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	41.71 
	41.71 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	79
	　

	232
	李家河村2022年度村组道路建设工程项目
	百利镇
	李家河村
	李家河村新建1.09公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	46.87 
	46.87 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	116
	　

	233
	七树村2022年度村组道路建设工程项目
	百利镇
	七树村
	七树村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.00 
	43.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	41
	　

	234
	高峰村至中心村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	百利镇
	高玉村
	高玉村加宽1.75公里，破损修复0.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	28.07 
	28.07 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	79
	　

	235
	青春村至玉树村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	百利镇
	青玉村
	青玉村新建1.7公里，加宽2.05公里，破损修复0.03公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	135.63 
	135.63 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	44
	　

	236
	互裕村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	互裕村
	互裕村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.00 
	45.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	为原互利村

	237
	互裕村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	互裕村
	互裕村新建0.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.10 
	30.10 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	238
	明兴村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	明兴村
	明兴村新建0.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	9.00 
	9.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	35
	　

	239
	蟠龙社区2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	蟠龙社区
	蟠龙社区新建0.13公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	6.00 
	6.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	71
	　

	240
	东升村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	东升村
	东升村新建0.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.00 
	30.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	30
	　

	241
	宝梁村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	宝梁村
	宝梁村新建1.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	64.50 
	64.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	54
	　

	242
	东林村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	东林村
	东林村新建0.09公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	3.87 
	3.87 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	32
	　

	243
	东光村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	东光村
	东光村加宽0.8公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	14.74 
	14.74 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	33
	　

	244
	东高村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	东高村
	东高村新建1.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	51.60 
	51.60 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	19
	　

	245
	大碧村至浴水村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东青镇
	碧水村
	碧水村加宽7.6公里，破损修复0.71公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	161.49 
	161.49 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	75
	　

	246
	东红村至东台村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东青镇
	五兴村
	五兴村新建1.5公里，加宽0.6公里，破损修复0.15公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	97.59 
	97.59 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	67
	　

	247
	东明村至东兴村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东青镇
	明兴村
	明兴村新建0.8公里，加宽1.3公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	70.00 
	70.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	35
	　

	248
	东裕村至互利村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东青镇
	互裕村
	互裕村加宽2.95公里，破损修复0.03公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	59.64 
	59.64 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	249
	广福村至志愿村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东青镇
	宝梁村
	宝梁村加宽3公里，破损修复0.1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	63.91 
	63.91 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	54
	　

	250
	天桥村至志愿村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东青镇
	宝梁村
	宝梁村加宽1.6公里，破损修复0.01公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	21.65 
	21.65 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	54
	　

	251
	东阳村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	东阳村
	东阳村新建0.1公里，破损修复0.89公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	44.49 
	44.49 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	252
	明兴村2022年度产业核心园区道路建设工程项目
	东青镇
	明兴村
	明兴村破损修复0.2公里，错车道3处。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	12.08 
	12.08 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	35
	　

	253
	碧水村2022年度产业核心园区道路建设工程项目
	东青镇
	碧水村
	碧水村破损修复0.8公里，错车道14处。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	49.04 
	49.04 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	75
	　

	254
	禅林社区2022年度产业核心园区道路建设工程项目
	东青镇
	禅林社区
	错车道3处。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	1.08 
	1.08 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	49
	　

	255
	前峰村2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	前峰村
	前峰村新建0.44公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	21.12 
	21.12 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	105
	　

	256
	2022年度村组道路建设工程项目
	东青镇
	互裕村
	互裕村新建0.43公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.64 
	20.64 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	257
	中山村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	中山村
	中山村新建1.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	77.00 
	77.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	74
	重点帮扶村

	258
	八字村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	八字村
	八字村新建0.89公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	38.27 
	38.27 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	38
	　

	259
	大石村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	大石村
	大石村新建0.6公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	25.80 
	25.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	33
	　

	260
	五童村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	五童村
	五童村新建2.45公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	105.35 
	105.35 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	39
	　

	261
	柴坡村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	柴坡村
	柴坡村新建1.49公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	64.07 
	64.07 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	52
	　

	262
	康寨村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	康寨村
	康寨村新建1.04公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	44.72 
	44.72 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	263
	小龙村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	小龙村
	小龙村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.00 
	43.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	97
	重点帮扶村

	264
	金牛村至望乡村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东溪镇
	望金村
	望金村加宽0.48公里，破损修复0.27公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.07 
	20.07 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	84
	　

	265
	七一村至康寨村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东溪镇
	康寨村
	康寨村加宽0.9公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	15.73 
	15.73 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	266
	石驹村至柴坡村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东溪镇
	柴坡村
	柴坡村加宽3.5公里，破损修复0.28公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	73.93 
	73.93 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	52
	　

	267
	团包村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	团包村
	团包村新建0.68公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	31.05 
	31.05 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	43
	　

	268
	三花村2022年度村组道路建设工程项目
	东溪镇
	三花村
	三花村新建0.88公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	38.72 
	38.72 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	74
	　

	269
	大石村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	东溪镇
	大石村
	大石村新建1.54公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	67.76 
	67.76 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	33
	　

	270
	双田社区2022年度红心猕猴桃核心园区道路建设工程项目
	东溪镇  
	双田社区
	双田社区新建4公里，加宽黑化3.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	450.00 
	450.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	31
	　

	271
	八庙村2022年度红心猕猴桃核心园区道路建设工程项目
	东溪镇  
	八庙村
	八庙村加宽黑化6公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	360.00 
	360.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	47
	　

	272
	康寨村2022年度红心猕猴桃核心园区道路建设工程项目
	东溪镇  
	康寨村
	康寨村加宽黑化5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	300.00 
	300.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	273
	青寨村2022年度村组道路建设工程项目
	高坡镇
	青寨村
	青寨村新建1.64公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	77.08 
	77.08 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	82
	　

	274
	红岩村2022年度村组道路建设工程项目
	高坡镇
	红岩村
	红岩村新建2.48公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	116.56 
	116.56 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	37
	　

	275
	茯苓村至双石村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	高坡镇
	双石社区
	双石社区新建1.66公里，加宽1.62公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	128.77 
	128.77 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	71
	　

	276
	天关村2022年度村组道路建设工程项目
	高坡镇
	天关村
	天关村新建1.14公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	54.72 
	54.72 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	104
	　

	277
	玉宝村2022年度村组道路建设工程项目
	河地镇
	玉宝村
	玉宝村新建0.8公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	37.60 
	37.60 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	40
	　

	278
	龙固村2022年度村组道路建设工程项目
	河地镇
	龙固村
	龙固村新建1.25公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	58.75 
	58.75 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	76
	重点帮扶村

	279
	红树村至琳琅村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	河地镇
	红琳村
	红琳村加宽1.67公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.54 
	26.54 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	66
	　

	280
	茂兴村至中华村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	河地镇
	兴华村
	兴华村加宽4.99公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	75.74 
	75.74 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	66
	重点帮扶村

	281
	天灵村至地灵村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	河地镇
	天灵村
	天灵村加宽5.32公里，破损修复0.74公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	52.74 
	52.74 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	90
	　

	282
	龙固村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	河地镇
	龙固村
	龙固村新建0.6公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	28.80 
	28.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	76
	重点帮扶村

	283
	红龙村2022年度村组道路建设工程项目
	唤马镇
	红龙村
	红龙村新建0.62公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.66 
	26.66 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	52
	　

	284
	鱼塘村2022年度村组道路建设工程项目
	唤马镇
	鱼塘村
	鱼塘村新建0.36公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	15.48 
	15.48 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	28
	　

	285
	红金村至金华社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	唤马镇
	金华社区
	金华社区加宽1.5公里，破损修复1.8公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	97.67 
	97.67 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	5
	　

	286
	鱼塘村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	唤马镇
	鱼塘村
	鱼塘村新建0.258公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	11.35 
	11.35 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	28
	　

	287
	大远村2022年度村组道路建设工程项目
	黄猫垭镇
	大远村
	大远村新建0.84公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	39.48 
	39.48 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	81
	重点帮扶村

	288
	三溪口村2022年度村组道路建设工程项目
	黄猫垭镇
	三溪口村
	三溪口村新建1.16公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	54.52 
	54.52 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	114
	重点帮扶村

	289
	呈元村至方水村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	黄猫垭镇
	呈元村
	呈元村加宽3.7公里，破损修复1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	130.40 
	130.40 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	146
	　

	290
	后河村至茅坪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	黄猫垭镇
	三溪口村
	三溪口村加宽1.6公里，破损0.48公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	46.85 
	46.85 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	114
	重点帮扶村

	291
	远景村至大元村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	黄猫垭镇
	大远村
	大远村加宽3.8公里，破损修复0.51公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	80.65 
	80.65 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	81
	重点帮扶村

	292
	黄猫垭社区2022年度村组道路建设工程项目
	黄猫垭镇
	黄猫垭社区
	黄猫垭社区新建0.17公里，破损修复0.37公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	41.80 
	41.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	118
	　

	293
	清滩村2022年度村组道路建设工程项目
	漓江镇
	清滩村
	清滩村新建0.8公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	36.00 
	36.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	75
	　

	294
	溪口村至杨家寨村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	漓江镇
	三溪村
	三溪村加宽0.1公里，破损1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	48.40 
	48.40 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	46
	重点帮扶村

	295
	重山村至柳坪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	漓江镇
	龙顶村
	龙顶村加宽1公里，破损0.18公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	22.46 
	22.46 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	71
	　

	296
	龙亭村2022年度锦秀园林道路建设项目
	漓江镇
	龙亭村
	龙亭村新改建0.96公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	88.49 
	88.49 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	49
	重点帮扶村

	297
	凤峨村2022年度村组道路建设工程项目
	漓江镇
	凤峨村
	凤峨村新建1.18公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	57.74 
	57.74 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	68
	　

	298
	玉女村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	玉女村
	玉女村新建0.11公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	5.00 
	5.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	36
	　

	299
	六河村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	六河村
	六河村新建0.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	10.00 
	10.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	48
	原河山村

	300
	武当社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	武当社区
	武当社区新建0.9公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	40.00 
	40.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	25
	　

	301
	镇水社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	镇水社区
	镇水社区新建0.44公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.00 
	20.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	59
	　

	302
	孙坪村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	孙坪村
	孙坪村新建0.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	10.00 
	10.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	39
	　

	303
	文焕社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	文焕社区
	文焕社区新建0.62公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.66 
	26.66 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	24
	　

	304
	红军渡社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	红军渡社区
	红军渡社区新建0.74公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	31.82 
	31.82 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	36
	　

	305
	康乐村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	康乐村
	康乐村新建0.27公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	11.61 
	11.61 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	11
	　

	306
	六河村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	六河村
	六河村新建0.33公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	14.19 
	14.19 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	48
	原六包村

	307
	九宝村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	九宝村
	九宝村新建1.07公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	46.01 
	46.01 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	106
	重点帮扶村

	308
	船山村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	船山村
	船山村新建0.68公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	29.24 
	29.24 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	309
	龙洋村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	龙洋村
	龙洋村新建1.76公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	75.68 
	75.68 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	103
	　

	310
	红旗桥社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	红旗桥社区
	红旗桥社区新建0.48公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.64 
	20.64 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	105
	　

	311
	茶店社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	茶店社区
	茶店社区新建0.4公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	17.20 
	17.20 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	52
	　

	312
	光明社区2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	光明社区
	光明社区新建0.46公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	19.78 
	19.78 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	　
	　

	313
	白垭村至茶店社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	茶店社区
	茶店社区新建1.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	82.50 
	82.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	52
	　

	314
	茶店村至孙家坪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	孙坪村
	孙坪村加宽1.3公里，破损修复0.012公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.28 
	26.28 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	39
	　

	315
	洪梁村至镇水社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	镇水社区
	镇水社区加宽1.3公里，破损0.636公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	37.18 
	37.18 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	59
	　

	316
	李花村至回水村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	回水社区
	回水社区加宽5.6公里，破损修复0.113公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	46.69 
	46.69 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	40
	　

	317
	扑船村至沙溪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	船山村
	船山村加宽1公里，破损0.239公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	28.92 
	28.92 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	318
	三龙村至大洋村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	龙洋村
	龙洋村加宽1.85公里，破损修复0.0325公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.95 
	30.95 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	103
	　

	319
	玉坪村至武当社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	武当社区
	武当社区新建1.294公里，加宽1.96公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	97.30 
	97.30 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	25
	　

	320
	江南村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	江南村
	江南村新建0.66公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	29.04 
	29.04 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	84
	　

	321
	群岭村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	群岭村
	群岭村新建1.73公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	76.12 
	76.12 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	22
	　

	322
	镇水社区2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	镇水社区
	镇水社区新建1.38公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	60.72 
	60.72 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	59
	　

	323
	康乐村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	康乐村
	康乐村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	44.00 
	44.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	11
	　

	324
	玉女村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	陵江镇
	玉女村
	玉女村新建1.51公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	66.44 
	66.44 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	36
	　

	325
	太平村2022年度太平山猕猴桃园区
	陵江镇
	太平村
	太平村新建4公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	200.00 
	200.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	37
	　

	326
	红军渡社区2022年度苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	陵江镇
	红军渡社区
	红军渡社区新建1.322公里、加宽3.244公里，破损0.25公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	222.83 
	222.83 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	36
	　

	327
	武当社区2022年度苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	陵江镇
	武当社区
	武当社区加宽0.839公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	33.56 
	33.56 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	25
	　

	328
	白观村2022年度苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	陵江镇
	白观村
	白观村新建0.934公里、加宽3.443公里，破损0.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	221.26 
	221.26 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	27
	　

	329
	太平村2022年度苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	陵江镇
	太平村
	太平村加宽0.982公里，破损0.345公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	58.26 
	58.26 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	37
	　

	330
	2022年度三清社区苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	陵江镇
	三清社区
	三清社区新建1.707公里、加宽0.67公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	129.22 
	129.22 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	4
	　

	331
	光明社区2022年度苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	陵江镇
	光明社区
	光明社区加宽0.433公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	17.32 
	17.32 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	　
	　

	332
	江南村2022年度村组道路建设工程项目
	陵江镇
	江南村
	江南村破损修复1.32公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	44.80 
	44.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	84
	　

	333
	董永村2022年度村组道路建设工程项目
	龙山镇
	董永村
	董永村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	23.10 
	23.10 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	94
	　

	334
	龙角村2022年度村组道路建设工程项目
	龙山镇
	龙角村
	龙角村新建0.92公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.24 
	43.24 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	335
	双灵村2022年度村组道路建设工程项目
	龙山镇
	双灵村
	双灵村新建0.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	23.50 
	23.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	61
	　

	336
	南阳村2022年度村组道路建设工程项目
	龙山镇
	南阳村
	南阳村新建0.65公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.55 
	30.55 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	46
	　

	337
	塘山村2022年度村组道路建设工程项目
	龙山镇
	塘山村
	塘山村新建1.59公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	74.73 
	74.73 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	61
	　

	338
	茨林村至分水村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	玉带村
	玉带村新建0.581公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	34.28 
	34.28 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	85
	重点帮扶村

	339
	大志村至荆树村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	文柏村
	文柏村加宽0.03公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	0.44 
	0.44 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	117
	　

	340
	金虎村至凉桥村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	金桥村
	金桥村加宽8.65公里，破损修复0.216公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	199.37 
	199.37 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	97
	　

	341
	龙角村至印池村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	龙角村
	龙角村加宽2.08公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.51 
	30.51 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	342
	塘山村至桂阳村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	塘山村
	塘山村新建2.85公里，加宽3.13公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	237.01 
	237.01 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	61
	　

	343
	五郎村至槐荫村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	槐荫村
	槐荫村加宽1.98公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	29.04 
	29.04 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	70
	　

	344
	先锋村至库楼村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	先锋村
	先锋村加宽1.98公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	31.14 
	31.14 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	73
	　

	345
	新场村至八一村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	龙宝村
	龙宝村新建1.155公里，加宽0.83公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	80.32 
	80.32 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	346
	龙宝村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	龙宝村
	龙宝村新建1.145公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	54.96 
	54.96 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	347
	龙角村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙山镇
	龙角村
	龙角村新建0.52公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	24.96 
	24.96 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	348
	向阳村2022年度村组道路建设工程项目
	龙王镇
	向阳村
	向阳村新建1.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	54.90 
	54.90 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	98
	重点帮扶村

	349
	花坪村2022年度村组道路建设工程项目
	龙王镇
	花坪村
	花坪村新建1.06公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	50.00 
	50.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	54
	　

	350
	白云村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	龙王镇
	白云村
	白云村新建0.99公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	47.52 
	47.52 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	49
	　

	351
	清泉村2022年度村组道路建设工程项目
	彭店乡
	清泉村
	清泉村新建1.65公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	77.55 
	77.55 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	127
	重点帮扶村

	352
	来龙村2022年度村组道路建设工程项目
	彭店乡
	来龙村
	来龙村新建1.94公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	91.18 
	91.18 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	152
	　

	353
	大梁村2022年度村组道路建设工程项目
	彭店乡
	大梁村
	大梁村新建0.96公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.12 
	45.12 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	99
	　

	354
	祥和社区2022年度村组道路建设工程项目
	彭店乡
	祥和社区
	祥和社区新建1.06公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	50.00 
	50.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	126
	　

	355
	长星村至东岳村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	彭店乡
	祥和社区
	祥和社区加宽2.99公里
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.85 
	43.85 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	126
	　

	356
	太营村2022年度村组道路建设工程项目
	歧坪镇
	太营村
	太营村新建0.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	21.50 
	21.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	35
	　

	357
	秀宝村2022年度村组道路建设工程项目
	歧坪镇
	秀宝村
	秀宝村新建0.61公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.23 
	26.23 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	55
	　

	358
	万宝村2022年度村组道路建设工程项目
	歧坪镇
	万宝村
	万宝村新建1.83公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	78.69 
	78.69 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	359
	永进村2022年度村组道路建设工程项目
	歧坪镇
	永进村
	永进村新建0.59公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	25.37 
	25.37 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	77
	　

	360
	鞍山村至宋水村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	歧坪镇
	登高社区
	登高社区新建0.727公里，加宽2.595公里，破损修复0.085714公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	80.34 
	80.34 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	44
	　

	361
	白石村至楼坪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	歧坪镇
	永进村
	永进村新建0.648公里，加宽1.14公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	58.44 
	58.44 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	77
	　

	362
	登高社区居委会至宋水村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	歧坪镇
	登高社区
	登高社区新建1.486公里，加宽3.926公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	118.31 
	118.31 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	44
	　

	363
	谭鲁村至五一村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	歧坪镇
	五一村
	五一村新建0.82公里，加宽8.122公里，破损0.306公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	197.75 
	197.75 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	24
	　

	364
	万贯村至宝山村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	歧坪镇
	万宝村
	万宝村新建0.335公里，加宽6.52公里，破损修复0.129公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	154.61 
	154.61 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	62
	　

	365
	园坪村至爱国村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	歧坪镇
	登高村
	登高村新建1.429公里，加宽1.8公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	114.60 
	114.60 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	44
	　

	366
	尖山村2022年度村组道路建设工程项目
	桥溪乡
	尖山村
	尖山村新建1.9公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	81.70 
	81.70 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	101
	　

	367
	川桥村2022年度村组道路建设工程项目
	三川镇
	川桥村
	川桥村新建0.78公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	35.00 
	35.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	49
	　

	368
	大阳村2022年度村组道路建设工程项目
	三川镇
	大阳村
	大阳村新建0.4公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	18.80 
	18.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	49
	　

	369
	天官村2022年度村组道路建设工程项目
	三川镇
	天官村
	天官村新建0.45公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	21.15 
	21.15 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	69
	　

	370
	川桥村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	三川镇
	川桥村
	川桥村新建1.52公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	72.96 
	72.96 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	49
	　

	371
	青平村2022年度村组道路建设工程项目
	石马镇
	青田村
	青田村新建3.01公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	141.47 
	141.47 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	94
	　

	372
	石马村至千佛村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	石马镇
	石马村
	石马村新建0.358公里，加宽5.001公里，破损修复0.184公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	76.62 
	76.62 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	94
	　

	373
	金宝山2022年度村组道路建设工程项目
	亭子镇
	金宝山
	金宝山新建3.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	158.00 
	158.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	30
	　

	374
	大营村至五福村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	亭子镇
	大营村
	大营村加宽2.012公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.52 
	30.52 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	63
	　

	375
	海螺村至水池村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	亭子镇
	水池村
	水池村新建0公里，加宽3.271公里，破损修复0.4公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	64.36 
	64.36 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	100
	　

	376
	长江村至沿江村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	亭子镇
	长江村
	长江村破损修复0.25公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	10.07 
	10.07 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	81
	　

	377
	油堡村2022年度村组道路建设工程项目
	文昌镇
	油堡村
	油堡村新建0.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	10.00 
	10.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	378
	石昌村2022年度村组道路建设工程项目
	文昌镇
	石昌村
	石昌村新建0.85公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	38.25 
	38.25 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	7
	　

	379
	白岩社区2022年度村组道路建设工程项目
	文昌镇
	白岩社区
	白岩社区新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.00 
	45.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	380
	孙家村2022年度村组道路建设工程项目
	文昌镇
	孙家村
	孙家村新建0.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	22.50 
	22.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	76
	　

	381
	金民村2022年度村组道路建设工程项目
	文昌镇
	金民村
	金民村新建2.06公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	92.70 
	92.70 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	382
	白岩村至白岩社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	文昌镇
	白岩社区
	白岩社区新建0.916公里，破损修复0.86公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	56.24 
	56.24 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	383
	堡寨村至油房村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	文昌镇
	油堡村
	油堡村新建1.739公里，加宽2.731公里，破损修复0.143公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	159.02 
	159.02 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	384
	观音村至白岩社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	文昌镇
	白岩社区
	白岩社区新建3.582公里，加宽1.835公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	229.86 
	229.86 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	385
	元山村至古井村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	文昌镇
	鸳鸯村
	鸳鸯村加宽2.284公里，破损修复0.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	46.77 
	46.77 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	100
	　

	386
	鸳鸯村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	文昌镇
	鸳鸯村
	鸳鸯村新建0.47公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	21.62 
	21.62 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	100
	　

	387
	金民村2022年度红心猕猴桃核心园区道路建设工程项目
	文昌镇
	金民村
	金民村加宽黑化4.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	270.00 
	270.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	388
	金龙社区2022年度村组道路建设工程项目
	五龙镇
	金龙社区
	金龙社区新建1.12公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	50.40 
	50.40 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	25
	　

	389
	三会村2022年度村组道路建设工程项目
	五龙镇
	三会村
	三会村新建0.51公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	22.95 
	22.95 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	77
	　

	390
	平安村至龙隐村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	五龙镇
	蟠龙村
	蟠龙村加宽3.971公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	57.94 
	57.94 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	73
	　

	391
	苍龙村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	五龙镇
	苍龙村
	苍龙村破损修复1.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	69.60 
	69.60 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	61
	　

	392
	三会村2022年度村组道路建设工程项目
	五龙镇
	三会村
	三会村新建1.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	57.60 
	57.60 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	77
	　

	393
	铺子村2022年度村组道路建设工程项目
	永宁镇
	铺子村
	铺子村新建0.57公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.79 
	26.79 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	68
	　

	394
	桃花村2022年度村组道路建设工程项目
	永宁镇
	桃花村
	桃花村新建0.96公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.12 
	45.12 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	43
	重点帮扶村

	395
	平兰村2022年度村组道路建设工程项目
	永宁镇
	平兰村
	平兰村新建1.34公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	62.98 
	62.98 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	67
	　

	396
	笔山村2022年度村组道路建设工程项目
	永宁镇
	笔山村
	笔山村新建1.85公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	86.95 
	86.95 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	96
	　

	397
	大桥村至笔山村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	永宁镇
	笔山村
	笔山村加宽1.9公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	41.80 
	41.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	96
	　

	398
	柑子村至铺子村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	永宁镇
	铺子村
	铺子村加宽1.1公里，破损修复0.05公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	18.58 
	18.58 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	68
	　

	399
	平兰村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	永宁镇
	平兰村
	平兰村新建1.23公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	59.04 
	59.04 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	67
	　

	400
	桃花村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	永宁镇
	桃花村
	桃花村新建1.637公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	78.58 
	78.58 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	43
	重点帮扶村

	401
	桃花村2022年度村组道路建设工程项目
	永宁镇
	桃花村
	桃花村破损修复2.19公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	95.70 
	95.70 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	43
	重点帮扶村

	402
	清石村2022年度村组道路建设工程项目
	鸳溪镇
	清石村
	清石村新建2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	90.00 
	90.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	63
	原清明村

	403
	清石村2022年度村组道路建设工程项目
	鸳溪镇
	清石村
	清石村新建0.54公里，增设错车道7处。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.40 
	26.40 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	63
	原石盘村

	404
	宝民村2022年度村组道路建设工程项目
	鸳溪镇
	宝民村
	宝民村新建2.08公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	93.60 
	93.60 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	74
	重点帮扶村

	405
	浩口村至鸳溪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	垭口梁村
	垭口梁村加宽1公里，破损修复0.35公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	35.15 
	35.15 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	406
	龙回村至古楼村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	古楼村
	古楼村破损修复0.32公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	19.34 
	19.34 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	66
	　

	407
	民中村至七宝村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	宝民村
	宝民村新建0.194公里，破损修复0.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.46 
	20.46 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	74
	重点帮扶村

	408
	三岔村至新庙村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	新三村
	新三村加宽3.896公里，破损修复0.24公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	54.94 
	54.94 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	74
	　

	409
	石盘村至清明村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	清石村
	清石村加宽2.576公里，破损修复0.025公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	47.06 
	47.06 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	63
	　

	410
	四房山村至凤山村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	四凤村
	四凤村加宽4.658公里，破损修复0.8公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	97.74 
	97.74 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	82
	　

	411
	炎灯村至弓岭村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	弓灯村
	弓灯村破损修复0.19公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	11.15 
	11.15 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	77
	　

	412
	弓灯村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	鸳溪镇
	弓灯村
	弓灯村新建0.45公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.70 
	20.70 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	77
	　

	413
	张王社区2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	张王社区
	张王社区新建0.92公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	39.56 
	39.56 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	17
	　

	414
	平寨村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	平寨村
	平寨村新建0.5公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	21.50 
	21.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	30
	　

	415
	大坪村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	大坪村
	大坪村新建0.47公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.21 
	20.21 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	416
	石门社区2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	石门社区
	石门社区新建0.61公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	26.23 
	26.23 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	38
	　

	417
	天峨村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	天峨村
	天峨村新建0.9公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	38.70 
	38.70 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	82
	　

	418
	旋子山村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	旋子山村
	旋子山村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.00 
	43.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	71
	　

	419
	井岗村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	井岗村
	井岗村新建1.76公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	75.68 
	75.68 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	84
	　

	420
	芦飞村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	芦飞村
	芦飞村新建0.92公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	39.56 
	39.56 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	75
	重点帮扶村

	421
	金壁社区2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	金壁社区
	金壁社区新建1.35公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	58.05 
	58.05 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	28
	　

	422
	张滩村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	张滩村
	张滩村新建1.34公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	57.62 
	57.62 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	51
	　

	423
	青店村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	青店村
	青店村新建0.47公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	20.21 
	20.21 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	94
	　

	424
	白溪村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	白溪村
	白溪村新建2.1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	90.30 
	90.30 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	45
	　

	425
	山岔村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	山岔村
	山岔村新建1.78公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	76.54 
	76.54 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	50
	　

	426
	文观村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	文观村
	文观村新建0.85公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	36.55 
	36.55 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	74
	　

	427
	店子社区居委会至上石村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	元坝镇
	店子社区
	店子社区加宽0.259公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	5.18 
	5.18 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	63
	　

	428
	烽梁村至平寨村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	元坝镇
	峰平村
	峰平村破损修复0.07公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	3.15 
	3.15 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	66
	　

	429
	铧山村至三林村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	元坝镇
	三林村
	三林村加宽0.6公里，破损修复0.01公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	8.58 
	8.58 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	72
	　

	430
	万红村至井坝村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	元坝镇
	井红村
	井红村破损修复0.16公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	7.20 
	7.20 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	76
	　

	431
	寨包村至插江村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	元坝镇
	插寨村
	插寨村加宽2.554公里，破损修复0.03公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	52.24 
	52.24 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	39
	　

	432
	文白村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	元坝镇
	文白村
	文白村新建0.81公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	35.64 
	35.64 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	63
	　

	433
	将军村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	将军村
	将军村破损修复0.23公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	22.88 
	22.88 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	40
	　

	434
	九盘村2022年度村组道路建设工程项目
	元坝镇
	九盘村
	九盘村新建0.4公里，破损修复0.17公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.16 
	45.16 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	53
	　

	435
	姚家坪社区2022年度村组道路建设工程项目
	月山乡
	姚家坪社区
	姚家坪社区新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.00 
	45.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	27
	　

	436
	钦差村2022年度村组道路建设工程项目
	月山乡
	钦差村
	钦差村新建0.6公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	27.00 
	27.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	117
	重点帮扶村

	437
	公益村2022年度村组道路建设工程项目
	月山乡
	公益村
	公益村新建0.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	31.50 
	31.50 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	53
	　

	438
	紫荆村2022年度村组道路建设工程项目
	月山乡
	紫荆村
	紫荆村新建0.63公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	28.35 
	28.35 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	38
	　

	439
	凉水村至通木村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	月山乡
	双龙村
	双龙村加宽2.322公里，破损修复0.471公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	59.31 
	59.31 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	50
	　

	440
	土堡村至亮垭村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	月山乡
	双星村
	双星村新建0.179公里，加宽1.288公里，破损修复0.2公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	46.65 
	46.65 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	90
	　

	441
	紫荆村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	月山乡
	紫荆村
	紫荆村新建0.79公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	36.34 
	36.34 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	38
	　

	442
	禹文社区2022年度村组道路建设工程项目
	岳东镇
	禹文社区
	禹文社区新建0.4公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	18.00 
	18.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	38
	　

	443
	双柏村2022年度村组道路建设工程项目
	岳东镇
	双柏村
	双柏村新建0.39公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	17.55 
	17.55 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	56
	　

	444
	太合村2022年度村组道路建设工程项目
	岳东镇
	太合村
	太合村新建1.78公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	80.10 
	80.10 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	53
	　

	445
	两利村至文林社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	岳东镇
	文林社区
	文林社区新建0.782公里，加宽5.722公里，破损修复0.3公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	178.84 
	178.84 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	30
	　

	446
	盘龙村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	岳东镇
	盘龙村
	盘龙村新建1.46公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	67.16 
	67.16 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	32
	　

	447
	五里社区2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	五里社区
	五里社区新建0.36公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	16.00 
	16.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	110
	　

	448
	三合村2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	三合村
	三合村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	45.00 
	45.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	72
	　

	449
	柏树村2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	柏树村
	柏树村新建0.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.10 
	30.10 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	52
	　

	450
	青盐村2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	青盐村
	青盐村新建1.1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	47.30 
	47.30 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	103
	　

	451
	响水村2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	响水村
	响水村新建0.81公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	34.83 
	34.83 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	68
	　

	452
	张王村2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	张王村
	张王村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	43.00 
	43.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	23
	　

	453
	王渡村2022年度村组道路建设工程项目
	云峰镇
	王渡村
	王渡村新建2.1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	90.30 
	90.30 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	81
	　

	454
	皇观村至石家坝社区居委会2022年度撤并建制村畅通工程项目
	云峰镇
	石家坝社区
	石家坝社区加宽2.318公里，破损修复0.23公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	55.04 
	55.04 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	20
	　

	455
	民合村至韩家坪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	云峰镇
	三合村
	三合村加宽3.335公里，破损修复0.45公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	84.06 
	84.06 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	72
	　

	456
	柏树村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	云峰镇
	柏树村
	柏树村新建0.77公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	33.88 
	33.88 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	52
	　

	457
	插花村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	云峰镇
	插花村
	插花村加宽3.27公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	65.40 
	65.40 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	54
	　

	458
	五里社区2022年度撤并建制村畅通工程项目
	云峰镇
	五里社区
	五里社区新建0.43公里，加宽3公里，破损0.43公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	95.51 
	95.51 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	110
	　

	459
	狮岭村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	云峰镇
	狮岭村
	狮岭村新建0.7公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	30.80 
	30.80 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	73
	　

	460
	三合村2022年度苍溪县有机粮蔬现代农业园区道路建设工程项目
	云峰镇
	三合村
	三合村加宽2.481公里，破损0.28公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	114.64 
	114.64 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	72
	　

	461
	宝明村2022年度村组道路建设工程项目
	运山镇
	宝明村
	宝明村新建1.22公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	55.00 
	55.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	118
	重点帮扶村

	462
	双牌村2022年度村组道路建设工程项目
	运山镇
	双牌村
	双牌村新建0.85公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	39.95 
	39.95 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	69
	　

	463
	双牌村至双龙村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	运山镇
	双牌村
	双牌村加宽1.7公里，破损修复0.12公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	42.44 
	42.44 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	69
	　

	464
	小浙河村2022年度村组道路建设工程项目
	浙水乡
	小浙河村
	小浙河村新建1公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度3.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	48.00 
	48.00 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	　
	57
	　

	465
	花庙村至杨柳村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	浙水乡
	盘龙山村
	盘龙山村加宽2.161公里，破损修复0.475公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	50.19 
	50.19 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	67
	　

	466
	寨子村至四坪村2022年度撤并建制村畅通工程项目
	浙水乡
	寨坪村
	寨坪村加宽0.934公里，破损0.105公里。
	1.混凝土强度等级C25,2.宽度4.5米，3.厚度0.2米。
	3月开工，11月完工。
	18.71 
	18.71 
	省级财政交通专项资金
	县交通运输局
	1
	81
	　

	467
	龙洋沟水库2022年维修养护项目
	陵江镇
	龙洋村
	（原大洋村）放水设施、溢洪道及管理房养护，设计等前期
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	3
	90
	　

	468
	长征水库2022年维修养护项目
	漓江镇
	龙垭村
	大坝、渠道维护、管理房改造及维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	3.5
	3.5
	水利发展资金
	县水利局
	3
	80
	　

	469
	富强水库2022年维修养护项目
	龙王镇
	石牛村
	渠道维护、放水设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	1.5
	1.5
	水利发展资金
	县水利局
	3
	92
	重点帮扶村

	470
	双丰水库2022年维修养护项目
	亭子镇
	水池村
	渠道维护、管理房维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	水利发展资金
	县水利局
	3
	87
	　

	471
	山岔沟水库2022年维修养护项目
	元坝镇
	山岔村
	大坝维护、渠道维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	7
	7
	水利发展资金
	县水利局
	3
	80
	　

	472
	韩家湾水库2022年维修养护项目
	元坝镇
	大坪村
	大坝、渠道维护及管理房维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	水利发展资金
	县水利局
	4
	93
	　

	473
	铧厂沟水库2022年维修养护项目
	岳东镇
	新路村
	大坝、溢洪道维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	2
	2
	水利发展资金
	县水利局
	4
	98
	重点帮扶村

	474
	文林水库2022年维修养护项目
	岳东镇
	文林社区
	（原文坪村）渠道、溢洪道及管理房养护，生活饮水设施建设
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	7
	7
	水利发展资金
	县水利局
	3
	93
	　

	475
	立新水库2022年维修养护项目
	东青镇
	东阳村
	放水设施维护及管理房建设
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	5
	5
	水利发展资金
	县水利局
	3
	91
	　

	476
	红卫水库2022年维修养护项目
	东青镇
	蟠龙社区
	（原东华村）大坝、溢洪道维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	1
	1
	水利发展资金
	县水利局
	2
	52
	　

	477
	红星水库2022年维修养护项目
	白鹤乡
	新店子村
	副坝安全防护、渠道维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	1
	1
	水利发展资金
	县水利局
	3
	89
	　

	478
	印合水库2022年维修养护项目
	永宁镇
	兰池村
	溢洪道、大坝、渠道及监控设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	7.5
	7.5
	水利发展资金
	县水利局
	3
	86
	　

	479
	团结水库2022年维修养护项目
	浙水乡
	梁都村
	（原玄都村）渠道及监控设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	2
	2
	水利发展资金
	县水利局
	3
	99
	　

	480
	三林水库2022年维修养护项目
	元坝镇
	七星村
	渠道及附属设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	7
	7
	水利发展资金
	县水利局
	4
	112
	　

	481
	乌龟石水库2022年维修养护项目
	三川镇
	玉河村
	调水工程维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	20
	20
	水利发展资金
	县水利局
	1
	92
	　

	482
	尧沟水库2022年维修养护项目
	元坝镇
	清鹤村
	大坝、溢洪道、放水设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	0.5
	0.5
	水利发展资金
	县水利局
	1
	13
	　

	483
	麻岭水库2022年维修养护项目
	陵江镇
	白观村
	大坝、溢洪道、放水设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	0.5
	0.5
	水利发展资金
	县水利局
	　
	6
	　

	484
	碾子沟水库2022年维修养护项目
	五龙镇
	新梁村
	大坝、溢洪道、放水设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	0.5
	0.5
	水利发展资金
	县水利局
	1
	21
	　

	485
	高峰水库2022年维修养护项目
	百利镇
	高玉村
	大坝、溢洪道、放水设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	0.5
	0.5
	水利发展资金
	县水利局
	1
	22
	　

	486
	韩家梁水库2022年维修养护项目
	龙山镇
	福田村
	大坝、溢洪道、放水设施维护
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	0.5
	0.5
	水利发展资金
	县水利局
	　
	6
	　

	三
	生活条件改善
	　
	　
	　
	　
	　
	1286.736
	1286.736
	　
	　
	27
	1255
	　

	487
	高台村2022年红色美丽村庄绿化项目
	黄猫垭镇
	高台村
	新建长2000米，宽120厘米青石板步游道，园区节点栽植高山杜鹃50000株，桂花、红枫等1000株，碧桃2000株，庭院绿化50户。
	青石板1200毫米×300毫米×50毫米；步游道长2000米，宽120厘米；高山杜鹃高60厘米，冠幅20厘米；桂花米径8-10厘米；红枫米径3-5厘米；碧桃米径2-3厘米；树形优美，冠幅完整，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	80 
	80 
	省级财政衔接补助资金
	县林业局
	1
	16
	　

	488
	山水村2022年园区及村庄绿化项目
	浙水乡
	山水村
	园区新建长3000米，宽100厘米青石板林间步游道，园区节点栽植樱花、三角梅、桂花、碧桃等3000株，庭院绿化30户。
	青石板1200毫米×300毫米×50毫米；步游道长3000米，宽100厘米；樱花米径3-5厘米；桂花米径8-10厘米；碧桃米径2-3厘米；三角梅高45厘米；树形优美，冠幅完整，苗木成活率85%以上。
	4月开工，11月完工。
	80 
	80 
	中央财政衔接补助资金
	县林业局
	1
	27
	重点帮扶村

	489
	中山村2022年度有机红心猕猴桃核心园区建设项目
	东溪镇
	中山村
	栽植绿化苗木2000株
	根茎3cm，按照6*5米的间距开定植窝，窝深0.8米、宽0.6米，每窝填有机肥30公斤拌土栽植
	4月开工、11月完工
	40
	40
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	1
	15
	重点帮扶村

	490
	康寨村2022年度猕猴桃园提升改造建设项目
	东溪镇
	康寨村
	新植猕猴桃100亩及庭院改造100亩，建人行便道1500米，维修1000立方米水池1口
	改造庭院猕猴桃示范带，规范石柱铁丝等架材，补植苗木；人行便道为1.5米宽石板路面；新植猕猴桃按照7米（厢）+1米（沟）的模式开厢及排水沟，亩施有机肥2吨，株行距4*2米，每亩定植猕猴桃83株。
	4月开工、11月完工
	125
	125
	中央财政衔接补助资金
	县国农园区办
	　
	9
	　

	491
	新店子村2022年度重点帮扶村安全饮水建设项目
	白鹤乡
	新店子村
	六组董永生至七组聚居点管网延伸4公里，管径规格DN50。
	管网延伸4公里，管径规格DN50。
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	95
	重点帮扶村

	492
	苍红村2022年度重点帮扶村安全饮水建设项目
	东青镇
	苍红村
	二组聚居点新建50方蓄水池，安装提水泵、管道等配套设施。
	砌筑砂浆标号≥M7.5，勾缝砂浆标号≥M10，砼标号≥C15，砖标号≥MUl0
	4月份开工，10月份完工
	2.736
	2.736
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	61
	重点帮扶村

	493
	新店子村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	白鹤乡
	新店子村
	改厕342户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	20
	20
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	57
	重点帮扶村

	494
	上马村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	白桥镇
	上马村
	改厕260户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	25
	25
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	32
	重点帮扶村

	495
	龙门村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	白桥镇
	龙门村
	改厕239户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	15
	15
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	46
	　

	496
	蚕丝村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	白山乡
	蚕丝村
	改厕112户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	17
	17
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	21
	重点帮扶村

	497
	高玉村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	百利镇
	高玉村
	改厕427户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	36
	36
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	79
	　

	498
	三花村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	东溪镇
	三花村
	改厕166户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	46
	46
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	26
	　

	499
	三合村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	云峰镇
	三合村
	改厕168户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	22
	22
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	51
	

	500
	三溪村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	漓江镇
	三溪村
	改厕220户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	31
	31
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	46
	重点帮扶村

	501
	红军渡社区2022年“厕所革命”户厕改造项目
	陵江镇
	红军渡社区
	改厕246户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	17
	17
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	32
	　

	502
	武当社区2022年“厕所革命”户厕改造项目
	陵江镇
	武当社区
	改厕307户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	21
	21
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	　
	9
	　

	503
	祥和社区2022年“厕所革命”户厕改造项目
	彭店乡
	祥和社区
	改厕140户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	25
	25
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	44
	　

	504
	来龙村2022年“厕所革命”户厕改造项目
	彭店乡
	来龙村
	改厕242户
	有面积不小于1.5平米的厕所主体、有硬化的墙面和地面、有蹲便器、有冲水设施、有照明设施、有门窗，即“六有”标准
	4月份开工，10月份完工
	25
	25
	省级财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	1
	30
	　

	505
	高台村2022年度人居环境整治项目
	黄猫垭镇
	高台村
	人居环境整治131户
	房前屋后环境整治，庭院美化，三建四改等。具体按户实际情况实施。
	3月份开工，11月份完工
	340
	340
	中央财政衔接补助资金
	黄猫垭镇
	1
	78
	　

	506
	宝寨村2022年安全饮水工程项目
	白山乡
	宝寨村
	建设净化池及相应配套设施
	净化池100立方米，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	10
	10
	水利发展资金
	县水利局
	1
	14
	　

	507
	檬垭村2022年安全饮水工程项目
	白驿镇
	檬垭村
	人工井1口，蓄水池1口，安装饮用水管，增设智能抽水系统1套
	蓄水池30立方米、PE水管不同管径1200米、智能抽水系统1套。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	水利发展资金
	县水利局
	1
	6
	　

	508
	渔水村2022年管网延伸工程项目
	东青镇
	碧水村
	安全饮水管网延伸
	安装DN32PE管2000米，DN40PE管2000米，DN50PE管800米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	　
	3
	　

	509
	望金村2022年安全饮水工程项目
	东溪镇
	望金村
	建设蓄水池1口及安装管网。
	蓄水池50立方米，安装不同管径管网4500米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	　
	1
	　

	510
	五童村2022年安全饮水工程项目
	东溪镇
	五童村
	维修蓄水池1口，管道更换维修。
	维修蓄水池1口50立方米，管道更换不同管径2500米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	1
	1
	水利发展资金
	县水利局
	　
	1
	　

	511
	双石社区2022年安全饮水工程项目
	高坡镇
	双石社区
	安全饮水管道安装1200米
	按规划安装各种管径管道1200米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	10
	10
	水利发展资金
	县水利局
	　
	3
	　

	512
	红岩村2022年安全饮水工程项目
	高坡镇
	红岩村
	新建100立方米蓄水池，管网延伸
	符合相应行业技术规范规定，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	13
	13
	水利发展资金
	县水利局
	　
	　
	　

	513
	玉宝村2022年农村饮水安全项目
	河地镇
	玉宝村
	建设蓄水池30立方米
	蓄水池30立方米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	3
	3
	水利发展资金
	县水利局
	1
	7
	　

	514
	彭城村2022年安全饮水工程项目
	唤马镇
	彭城村
	安全饮水管道安装9000米
	DN40PE管9000米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	1
	54
	　

	515
	龙亭村2022年联户供水工程项目
	漓江镇
	龙亭村
	安装管道5000米，蓄水池1口
	DN32PE管道5000米，蓄水池1口。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	22
	22
	水利发展资金
	县水利局
	　
	6
	重点帮扶村

	516
	金凤村2022年安全饮水工程项目
	漓江镇
	金峰村
	整治水源地1处
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	1
	114
	　

	517
	金桥村2022年三组龚家碥联户提水工程项目
	龙山镇
	金桥村
	联户提水工程1处，新建水源池1口，高位水池1口，机电提水设备1套，提供水管道安装。
	联户提水工程1处，建10立方米水源池1口，10立方米高位水池1口，机电提水设备1套，不同管径提供水管道2500米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	水利发展资金
	县水利局
	1
	1
	　

	518
	友谊村2022年二组联户供水工程项目
	龙王镇
	友谊村
	建高位水池1口，管道安装4500米
	建30立方米高位水池1口，DN40PE管购安1000米，DN32PE管购安2000米，DN20PE管购安1500米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	3
	3
	水利发展资金
	县水利局
	　
	5
	　

	519
	洛阳村2022年安全饮水工程项目
	龙王镇
	洛阳村
	新建水源池，维修高位水池及管网安装
	新建5立方米水源池，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	9
	9
	水利发展资金
	县水利局
	　
	10
	　

	520
	花坪村2022年六组联户供水工程项目
	龙王镇
	花坪村
	新建蓄水池1口，管网延伸
	建10立方米高位水池1口，不同管径安装。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	4
	4
	水利发展资金
	县水利局
	　
	1
	　

	521
	登高村2022年集中供水工程改造维护项目
	歧坪镇
	登高村
	新建蓄水池1口，潜水泵购安,智能控制开关(控制箱)购安，铜芯电缆线200米，安全网和棚。
	新建蓄水池150立方米，潜水泵扬程300m购安，铜芯电缆线200米，安全网和棚。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	12
	12
	水利发展资金
	县水利局
	1
	30
	　

	522
	云峰村2022年二组联户引水供水工程项目
	桥溪乡
	云峰村
	龙洞沟建泉池1口，蓄水池1口，管网安装。
	建2立方米泉池1口，蓄水池3立方米1口。φ32管2000米，φ25管1000米,φ20管1400米。质量达到合格标准。
	4月份开工，10月份完工
	3
	3
	水利发展资金
	县水利局
	1
	1
	　

	523
	富强村2022年一组联户提水供水工程项目
	桥溪乡
	富强村
	建泉池1口，蓄水池1口，管网安装.水泵1台套及电线。
	梅家湾沟张口石处建1立方米泉池1口，魏家塝新建15立方米蓄水池1口，φ32管800米，φ25管1000米,φ20管1500米.扬程150米水泵1台套。电线200米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	4
	4
	水利发展资金
	县水利局
	　
	1
	　

	524
	五峰村2022年安全饮水工程项目
	石马镇
	五峰村
	维修水渠，新建灌溉水渠；五峰村二组新建集中供水点1处
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	9
	9
	水利发展资金
	县水利局
	　
	4
	重点帮扶村

	525
	权家村2022年二组、三组饮水安全工程项目
	文昌镇
	权家村
	二组蓄水池加固补漏：新建6米长5米宽3米深蓄水池一口：配套水管1500米
	符合相应行业技术规范规定，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	1
	16
	　

	526
	孙家村2022年一组、三组联户供水工程项目
	文昌镇
	孙家村
	原水池治漏加固、新建人工井1口、配套设施
	建2米长2米宽4.5米深人工井1口、配套设施：抽水机1台、水管1000米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	水利发展资金
	县水利局
	1
	2
	　

	527
	新梁村2022年水源工程项目
	五龙镇
	新梁村
	整治新梁村二组许家堰水源工程1处
	标改治漏，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	18
	18
	水利发展资金
	县水利局
	1
	21
	　

	528
	桃花村2022年三组安全饮水工程项目
	永宁镇
	桃花村
	安装饮水设施及新建管网4500米
	安装净水设施及不同管径管网4500米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	11
	11
	水利发展资金
	县水利局
	　
	16
	重点帮扶村

	529
	金碑村2022年安全饮水工程项目
	元坝镇
	金碑村
	更换红旗水库取水管线，新建蓄水池1个
	C20混凝土浇筑，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	21
	21
	水利发展资金
	县水利局
	1
	41
	　

	530
	铜土村2022年安全饮水工程项目
	元坝镇
	铜土村
	蓄水池整治1口
	C20混凝土浇筑，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	10
	10
	水利发展资金
	县水利局
	1
	8
	　

	531
	七星村2022年安全饮水工程项目
	元坝镇
	七星村
	管道安装4500米
	按规划安装各种管径管网4500米。质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	6
	6
	水利发展资金
	县水利局
	1
	30
	　

	532
	麻溪村2022年安全饮水工程项目
	元坝镇
	麻溪村
	整治水源地、建饮水池1口及配套管网
	标改治漏水源地，建饮水池1口50立方米及配套管网，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	20
	20
	水利发展资金
	县水利局
	1
	7
	　

	533
	蟠龙村2022年七组联户供水工程项目
	元坝镇
	青店村
	增设过滤消毒设施及水源地保护措施等
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	3
	3
	水利发展资金
	县水利局
	1
	30
	　

	534
	张王社区2022年四组供水工程维修项目
	元坝镇
	张王社区
	安装增压设备及提水管道
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	　
	8
	　

	535
	太合村2022年2组、5组水源整治工程项目
	岳东镇
	太合村
	修复水井2处及新增管网3000米
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	5
	5
	水利发展资金
	县水利局
	　
	22
	　

	536
	青盐村2022年安全饮水工程项目
	云峰镇
	青盐村
	新建净水池1口及管网延伸000米
	新建净水池100立方米及φ50管延伸4000米，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	12
	12
	水利发展资金
	县水利局
	　
	2
	　

	537
	柏树村2022年联户供水工程项目
	云峰镇
	柏树村
	新建高位水池1处，水源井1处，铺设φ50管道3000米
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	23
	23
	水利发展资金
	县水利局
	1
	4
	　

	538
	新龙村2022年供水工程项目
	百利镇
	新龙村
	增加水泵一台，高位水池维修加固，新建φ50管2000米，φ40管1000米，φ32管1500米，φ25管2800米
	按规划施工，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	7
	7
	水利发展资金
	县水利局
	　
	5
	　

	539
	高城村2022年供水工程项目
	陵江镇
	高城村
	管道安装5500米
	6paDNPE90管500米，1.6paDNPE63管2000米，1.6paDNPE32管3000米，质量达到合格标准
	4月份开工，10月份完工
	8
	8
	水利发展资金
	县水利局
	　
	7
	　

	四
	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	686.36
	686.36
	　
	　
	160
	2166
	　

	540
	苍溪县2022年山洪灾害预警项目
	全县31个乡镇
	　
	101处山洪灾害危险区巡查，101个三洪灾害危险区责任人落实
	101人，3600元/人▪年。
	1月份开工，12月份完工
	36.36
	36.36
	省级财政衔接补助资金
	县水利局
	　
	　
	　

	541
	苍溪县2022年度“雨露计划”项目
	全县
	　
	春秋两季“雨露计划”享受人数达2166余人，涉及资金600余万元
	全县脱贫户、监测对象家庭中在校就读中职、高职的子女实施职业教育助学工程补助，两学期3000元，每人每学期1500元
	春季：6月开工，7月底完工。秋季：12月开工，2023年1月底完工
	650
	650
	中央财政衔接补助资金
	县乡村振兴局
	160
	2166
	　


— 80 ——

